Data LOG Book Aktifitas personil Timja Program dan Data

Pic: Data

| Weekly_ cat | date_range | date | activity | output | user | reltd_doc_link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 3-7 | 3 | Monitoring API | Melaporkan hasil testing koneksi webservice (per tgl 3 Agustus 2026) sbb: 1) [OSS] API: File Produk OSS Parameter: id_izin Status: 400 Bad Request -> Hasil: [GAGAL] (133ms) 2) [OSS] API: Data NIB OSS Pusat Parameter: nib Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (2694ms) 3) [OSS] API: Data NIB Gateway KKP Parameter: nib Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (170ms) 4) [SALMON] API: salmon Parameter: - Status: 0 Error:Request timed out -> Hasil: [GAGAL] (0ms) 5) [TPKPNAS] API: TPKP Nas: Daftar SPKP Parameter: - Status: 0 Error:getaddrinfo EAI_AGAIN tpkpnasional.kkp.go.id -> Hasil: [GAGAL] (0ms) 6) [DEPHUB] API: Data Kapal Parameter: nama_kapal Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (1346ms) 7) [KUSUKA] API: Kusuka Parameter: - Status: 0 Error:getaddrinfo ENOTFOUND statistik.kkp.go.id -> Hasil: [GAGAL] (0ms) Ringkasan: 1) Terdapat 4 API lost connection (gagal). 2) Terdapat 3 API connect (berhasil). | Sayyid |  |
|  |  | 4 | Monitoring API | Melaporkan hasil testing koneksi webservice (per tgl 4 Agustus 2026) sbb: 1) [DEPHUB] API: Data Kapal Parameter: nama kapal Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (1180ms) 2) [SALMON] API: salmon Parameter: - Status: 0 Error:Request timed out -> Hasil: [GAGAL] (0ms) 3) [Silat Simkada] API: Simkada : Kewenangan Pembda (<30 GT) Parameter: nama_kapal Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (1126ms) 4) [Silat Simkada] API: Silat : Komponen Alat Penangkap Ikan Parameter: nomor izin Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (39ms) 5) [Silat Simkada] API: Silat : Perizinan Berusaha Parameter: nomor izin Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (2562ms) 6) [Silat Simkada] API: Silat : Kapal Perikanan Parameter: nama kapal Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (1420ms) 7) [KUSUKA] API: Kusuka Parameter: no_kusuka Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (186ms) 8) [Silat Simkada] API: Silat : Siup Parameter: nama_pemilik Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (6789ms) Ringkasan: 1) Terdapat 1 API lost connection (gagal). 2) Terdapat 7 API connect (berhasil). | Sayyid |  |
|  |  | 5 | Monitoring API | Melaporkan hasil testing koneksi webservice (per tgl 5 Agustus 2026) sbb: 1) [SIMWASKAN] API: cek simwaskan Parameter: - Status: 0 Error:getaddrinfo ENOTFOUND simwaskan.djpsdkp.kkp.go.id -> Hasil: [GAGAL] (0ms) 2) [SILOKER] API: get ska Parameter: action Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (1399ms) 3) [SILOKER] API: get kuota Parameter: action Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (1852ms) 4) [DEPHUB] API: Data Kapal Parameter: nama_kapal Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (1227ms) 5) [KUSUKA] API: Kusuka Parameter: - Status: 0 Error:getaddrinfo ENOTFOUND statistik.kkp.go.id -> Hasil: [GAGAL] (0ms) 6) [SIMPEG / Portal Pegawai] API: Daftar pegawai Parameter: search Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (558ms) Ringkasan: 1) Terdapat 2 API lost connection (gagal). 2) Terdapat 4 API connect (berhasil). | Sayyid |  |
|  |  | 6 | Monitoring API | Melaporkan hasil testing koneksi webservice (per tgl 6 Agustus 2026) sbb: 1) [SALMON] API: salmon Parameter: - Status: 0 Error:Request timed out -> Hasil: [GAGAL] (0ms) 2) [SIMPEG / Portal Pegawai] API: detail pegawai Parameter: search_nip Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (1706ms) 3) [SIMPEG / Portal Pegawai] API: detail pegawai Parameter: search_nip Status: 404 Not Found -> Hasil: [GAGAL] (241ms) 4) [SIMPEG / Portal Pegawai] API: Daftar pegawai Parameter: search_name Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (1471ms) 5) [KUSUKA] API: Kusuka Parameter: - Status: 0 Error:getaddrinfo ENOTFOUND statistik.kkp.go.id -> Hasil: [GAGAL] (0ms) Ringkasan: 1) Terdapat 3 API lost connection (gagal). 2) Terdapat 2 API connect (berhasil). | Sayyid |  |
|  |  | 7 | Monitoring API | Melaporkan hasil testing koneksi webservice (per tgl 7 Agustus 2026) sbb: 1) [KUSUKA] API: Kusuka Parameter: - Status: 0 Error:getaddrinfo ENOTFOUND statistik.kkp.go.id -> Hasil: [GAGAL] (0ms) 2) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (7548ms) 3) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (308ms) 4) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 500 Internal Server Error -> Hasil: [GAGAL] (242ms) 5) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (358ms) 6) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (289ms) 7) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (310ms) 8) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (364ms) 9) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (3165ms) 10) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (454ms) 11) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (645ms) 12) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (742ms) 13) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (427ms) Ringkasan: 1) Terdapat 2 API lost connection (gagal). 2) Terdapat 11 API connect (berhasil). | Sayyid |  |
|  |  | 2 | Menangguhkan Modul LKU | Operasional Modul LKU (Laporan Kegiatan Usaha) ditangguhkan secara aman | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/38 |
|  |  | 3 | Mengekspor detail Kapal IUU | Fitur Export Detail Kapal IUU Ditangkap berhasil ditambahkan | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/39 |
|  |  | 3 | Memigrasi sumber data dashboard | Sebanyak 5 sumber data dashboard sukses dimigrasi ke master CSV | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/40 |
|  |  | 3 | Menyinkronkan data rekap API | Data rekapitulasi disinkronkan langsung dengan API Modul PSDKP Angka | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/42 |
|  |  | 3 | Memperbarui file data dashboard | File data monitoring dan financial realization pada dashboard diperbarui | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/43 |
|  |  | 3 | Menstandarisasi dokumentasi modul | Standarisasi dokumentasi pada Modul PSDKP Angka diselesaikan | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/44 |
|  |  | 4 | Memperbaiki heuristik format | Format Rp 0 dan Heuristik Anti-Typo Kuadriliun berhasil diperbaiki | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/46 |
|  |  | 4 | Menyinkronkan status kapal | Status 34 Kapal Pengawas berhasil disinkronkan (Sesuai Excel Pekan 4) | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/47 |
|  |  | 4 | Membuat FormRequest dashboard | ExportDashboardRequest berhasil dibuat khusus untuk validasi dashboard | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/50 |
|  |  | 4 | Menambahkan validasi export | ExportDashboardRequest ditambahkan untuk validasi dan otorisasi eksport data | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/51 |
|  |  | 4 | Memperbaiki request sinkronisasi | Header user-agent ditambahkan pada script sinkronisasi untuk mem-bypass 404 blocks | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/55 |
|  |  | 4 | Mengembangkan Modul PSDKP Angka | Pembaruan fungsionalitas Modul PSDKP Angka diselesaikan | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/57 |
|  |  | 4 | Memodifikasi sumber data rincian | Sumber data rincian hasil tangkapan diubah menggunakan single detail CSV | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/58 |
|  |  | 4 | Menambah kolom GT dan Alat Tangkap | Kolom GT dan Alat Tangkap berhasil disematkan pada export IUU | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/59 |
|  |  | 4 | Memperbaiki bug substring negara | Bug pencocokan nama negara (contoh: Cina & Filipina) diperbaiki | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/60 |
|  |  | 4 | Membuat export dinamis | Sheet export IUU kini merender dinamis berdasarkan chart category | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/61 |
|  |  | 5 | Memperbaiki validasi export | Bug validasi export dashboard diperbaiki beserta standarisasi parameternya | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/63 |
|  |  | 5 | Menambahkan Refresh Token | Fitur sliding session untuk refresh token diselesaikan | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/64 |
|  |  | 5 | Menangani timeout API Gateway | Isu timeout API Gateway diselesaikan dan implementasi DB Fallback ditambahkan | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/65 |
|  |  | 5 | Mengoptimasi cache OSS | Performa OSS Cache dan perbaikan method signature pada kapal-perikanan diselesaikan | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/67 |
|  |  | 6 | Mengembangkan sistem autentikasi | Fitur Refresh Token dan Sliding Session berhasil diimplementasikan | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/68 |
|  |  | 6 | Memperbaiki registrasi Cache Redis | Registrasi driver smart-redis dipindahkan untuk mencegah akses awal yang crash | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/69 |
|  |  | 6 | Memperbaiki resolusi Cache | Pembungkus Cache::extend diterapkan untuk mencegah BindingResolutionException | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/70 |
|  |  | 6 | Memperbaiki dashboard export | Dukungan chartType trend ditambahkan pada export Penanganan Pelanggaran | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/71 |
|  |  | 6 | Mengembangkan Modul PSDKP Angka | Pembaruan fitur pada Modul PSDKP Angka berhasil dilakukan | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/72 |
|  |  | 7 | Memperbaiki export detail kapal IUU | Proses export detail Kapal IUU dan pemetaan kategorinya diperbaiki | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/73 |
| W2 | 10-14 | 10 | Monitoring API Service | Melaporkan hasil testing koneksi webservice (per tgl 10 Agustus 2026) sbb: 1) [TPKPNAS] API: TPKP Nas: Daftar SPKP Parameter: nama_kapal Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (456ms) 2) [DEPHUB] API: Data Kapal Parameter: nama_kapal Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (1206ms) 3) [KUSUKA] API: Kusuka Parameter: no_kusuka Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (144ms) Ringkasan: 1) Terdapat 0 API lost connection (gagal). 2) Terdapat 3 API connect (berhasil). | Sayyid |  |
|  |  | 11 | Monitoring API Service | Melaporkan hasil testing koneksi webservice (per tgl 11 Agustus 2026) sbb: 1) [Silat Simkada] API: Simkada : Kewenangan Pembda (<30 GT) Parameter: nama_kapal Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (1429ms) 2) [Silat Simkada] API: Simkada : Kewenangan Pembda (<30 GT) Parameter: nama_kapal Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (1390ms) 3) [Silat Simkada] API: Silat : Komponen Alat Penangkap Ikan Parameter: nomor_buku_kapal Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (30ms) 4) [Silat Simkada] API: Silat : Perizinan Berusaha Parameter: nomor_buku_kapal Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (2694ms) 5) [Silat Simkada] API: Silat : Kapal Perikanan Parameter: nama_kapal Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (1890ms) 6) [Silat Simkada] API: Silat : Siup Parameter: nama_pemilik Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (48325ms) 7) [SIMPEG / Portal Pegawai] API: detail pegawai Parameter: nip Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (1808ms) 8) [SIMPEG / Portal Pegawai] API: Daftar pegawai Parameter: search_name Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (646ms) 9) [KUSUKA] API: Kusuka Parameter: no_kusuka Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (109ms) Ringkasan: 1) Terdapat 0 API lost connection (gagal). 2) Terdapat 9 API connect (berhasil). | Sayyid |  |
|  |  | 11 | Testing dan usulan penambahan fitur pada Modul Wasrisk | Pada Menu Inspeksi Lapangan di Modul Wasrisk, terdapat fitur aktif dan nonaktifkan kolom tabel field yang belum ditambahkan yaitu “Surat Pemberitahuan” yang menyebabkan pengguna kebingungan ketika sudah dilakukan penjadwalan dan akan dilakukan inspeksi lapangan ternyata ketika ingin melihat surat pemberitahuan lagi yang dikirimkan ke pelaku usaha ternyata tidak dapat ditemukan oleh pengguna “Pengawas Perikanan” yang bertugas menginspeksi pada hari yang sudah dijadwalkan. | Tim Data | https://trello.com/c/OEnJB24F/49-fitur-aktif-dan-nonaktifkan-kolom-tabel-surat-pemberitahuan-belum-ditambahkan |
|  |  | 12 | Monitoring API Service | Melaporkan hasil testing koneksi webservice (per tgl 12 Agustus 2026) sbb: 1) [SIMWASKAN] API: cek simwaskan Parameter: - Status: 0 Error:getaddrinfo ENOTFOUND simwaskan.djpsdkp.kkp.go.id -> Hasil: [GAGAL] (0ms) 2) [KUSUKA] API: Kusuka Parameter: no_kusuka Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (123ms) 3) [SILOKER] API: get ska Parameter: action Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (1055ms) 4) [SILOKER] API: get kuota Parameter: action Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (288ms) 5) [OSS] API: Data Perusahaan/Perseroan By NPWP Parameter: npwp_perseroan Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (512ms) 6) [OSS] API: Data Perusahaan/Perseroan By Perseroan Parameter: nama_perseroan Status: 404 Not Found -> Hasil: [GAGAL] (737ms) 7) [OSS] API: File Produk OSS Parameter: id_izin Status: 400 Bad Request -> Hasil: [GAGAL] (176ms) 8) [OSS] API: Data NIB OSS Pusat Parameter: nib Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (4585ms) 9) [OSS] API: Data NIB Gateway KKP Parameter: nib Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (133ms) 10) [SALMON] API: salmon Parameter: - Status: 0 Error:Request timed out -> Hasil: [GAGAL] (0ms) Ringkasan: 1) Terdapat 4 API lost connection (gagal). 2) Terdapat 6 API connect (berhasil). | Sayyid |  |
|  |  | 13 | Monitoring API Service | Melaporkan hasil testing koneksi webservice (per tgl 13 Agustus 2026) sbb: 1) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (5931ms) 2) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (340ms) 3) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 500 Internal Server Error -> Hasil: [GAGAL] (297ms) 4) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (283ms) 5) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (268ms) 6) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (304ms) 7) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (577ms) 8) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (3465ms) 9) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (394ms) 10) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (396ms) 11) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (694ms) 12) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (295ms) Ringkasan: 1) Terdapat 1 API lost connection (gagal). 2) Terdapat 11 API connect (berhasil). | Sayyid |  |
|  |  | 8 | Menangani fatal error sinkronisasi | Sistem fatal error handling pada Job Sinkronisasi Korespondensi diterapkan | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/74 |
|  |  | 13 | Memperbarui hak akses dashboard | Hak akses Dashboard Pimpinan diperbarui beserta penambahan AkunTableSeeder | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/78 |
|  |  | 13 | Mengimplementasikan proteksi aset | Sistem proteksi aset dengan lapisan Double Shield berhasil diterapkan | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/79 |
|  |  | 13 | Menambal celah keamanan Symfony | Celah keamanan (CVE) pada pustaka Symfony berhasil ditambal | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/80 |
|  |  | 13 | Memperbarui konfigurasi composer audit | Konfigurasi composer audit disesuaikan dengan modern policy format | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/81 |
| W3 | 17-21 | 19 | Monitoring API Service | Melaporkan hasil testing koneksi webservice (per tgl 19 Agustus 2026) sbb: 1) [SILOKER] API: get ska Parameter: action Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (3159ms) 2) [SILOKER] API: get kuota Parameter: action Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (4359ms) 3) [SIMWASKAN] API: cek simwaskan Parameter: no_register Status: 0 0 Network Error / Pending -> Hasil: [GAGAL] (0ms) 4) [SALMON] API: salmon Parameter: email Status: 0 Error:Request timed out -> Hasil: [GAGAL] (0ms) 5) [Silat Simkada] API: Silat : Kapal Perikanan Parameter: q1 Status: 0 Error:Request timed out -> Hasil: [GAGAL] (0ms) 6) [Silat Simkada] API: Silat : Kapal Perikanan Parameter: q1 Status: 0 0 Network Error / Pending -> Hasil: [GAGAL] (0ms) 7) [Silat Simkada] API: Silat : Siup Parameter: q1 Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (5286ms) 8) [TPKPNAS] API: TPKP Nas: Daftar SPKP Parameter: tgl_awal Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (1851ms) 9) [KUSUKA] API: Kusuka Parameter: no_kusuka Status: 0 0 Network Error / Pending -> Hasil: [GAGAL] (0ms) 10) [DEPHUB] API: Data Kapal Parameter: nama_kapal Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (1296ms) 11) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (18468ms) 12) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (538ms) 13) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 0 Error:getaddrinfo EAI_AGAIN cc.kkp.go.id -> Hasil: [GAGAL] (0ms) 14) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (2771ms) 15) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 502 Bad Gateway -> Hasil: [GAGAL] (8367ms) 16) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 502 Bad Gateway -> Hasil: [GAGAL] (7135ms) 17) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 502 Bad Gateway -> Hasil: [GAGAL] (7177ms) 18) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 502 Bad Gateway -> Hasil: [GAGAL] (7170ms) 19) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (644ms) 20) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (674ms) 21) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (704ms) 22) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: report_type Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (228ms) Ringkasan: 1) Terdapat 10 API lost connection (gagal). 2) Terdapat 12 API connect (berhasil). | Sayyid |  |
|  |  | 20 | Monitoring API Service | Melaporkan hasil testing koneksi webservice (per tgl 20 Agustus 2026) sbb: 1) [SALMON] API: salmon Parameter: - Status: 0 0 Network Error / Pending -> Hasil: [GAGAL] (0ms) 2) [Silat Simkada] API: Simkada : Kewenangan Pembda (<30 GT) Parameter: q2 Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (1443ms) 3) [Silat Simkada] API: Silat : Komponen Alat Penangkap Ikan Parameter: q2 Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (93ms) 4) [Silat Simkada] API: Silat : Perizinan Berusaha Parameter: q2 Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (2688ms) 5) [Silat Simkada] API: Silat : Kapal Perikanan Parameter: q1 Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (1506ms) 6) [Silat Simkada] API: Silat : Siup Parameter: q1 Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (4763ms) 7) [SIMPEG / Portal Pegawai] API: Daftar pegawai Parameter: search Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (590ms) 8) [TPKPNAS] API: TPKP Nas: Daftar SPKP Parameter: tgl_awal Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (77ms) 9) [KUSUKA] API: Kusuka Parameter: no_kusuka Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (126ms) 10) [DEPHUB] API: Data Kapal Parameter: nama_kapal Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (2508ms) 11) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (9469ms) 12) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (290ms) 13) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 500 Internal Server Error -> Hasil: [GAGAL] (489ms) 14) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (299ms) 15) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (263ms) 16) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (200ms) 17) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (343ms) 18) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (2425ms) 19) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (383ms) 20) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (452ms) 21) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (978ms) 22) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (297ms) Ringkasan: 1) Terdapat 2 API lost connection (gagal). 2) Terdapat 20 API connect (berhasil). | Sayyid |  |
|  |  | 21 | Monitoring API Service | Melaporkan hasil testing koneksi webservice (per tgl 21 Agustus 2026) sbb: 1) [SILOKER] API: get kuota Parameter: action Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (802ms) 2) [SILOKER] API: get ska Parameter: action Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (1322ms) 3) [Silat Simkada] API: Simkada : Kewenangan Pembda (<30 GT) Parameter: pass Status: 0 Error:Request timed out -> Hasil: [GAGAL] (0ms) 4) [SIMWASKAN] API: cek simwaskan Parameter: no_register Status: 0 Error:getaddrinfo ENOTFOUND simwaskan.djpsdkp.kkp.go.id -> Hasil: [GAGAL] (0ms) 5) [SALMON] API: salmon Parameter: email Status: 0 Error:Request timed out -> Hasil: [GAGAL] (0ms) 6) [Silat Simkada] API: Silat : Komponen Alat Penangkap Ikan Parameter: target Status: 0 Error:Request timed out -> Hasil: [GAGAL] (0ms) 7) [Silat Simkada] API: Silat : Perizinan Berusaha Parameter: pass Status: 0 Error:Request timed out -> Hasil: [GAGAL] (0ms) 8) [Silat Simkada] API: Silat : Kapal Perikanan Parameter: target Status: 0 Error:Request timed out -> Hasil: [GAGAL] (0ms) 9) [Silat Simkada] API: Silat : Siup Parameter: target Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (4870ms) 10) [TPKPNAS] API: TPKP Nas: Detail SPKP [deprecated] Parameter: year Status: 0 Error:HTTP/2 Stream closed with error code NGHTTP2_CANCEL -> Hasil: [GAGAL] (0ms) 11) [TPKPNAS] API: TPKP Nas: Daftar SPKP Parameter: tgl_awal Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (1439ms) 12) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (6888ms) 13) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (312ms) 14) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 500 Internal Server Error -> Hasil: [GAGAL] (292ms) 15) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (381ms) 16) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (435ms) 17) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (391ms) 18) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (409ms) 19) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (2650ms) 20) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (359ms) 21) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (20229ms) 22) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (755ms) 23) [Command Center] API: getFilterReportAnalysis Parameter: date_time_start Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (242ms) 24) [Korespondensi] API: Get PDF Document Parameter: - Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (839ms) 25) [Korespondensi] API: Document Detail Parameter: - Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (452ms) 26) [Korespondensi] API: Document List per Satker Parameter: start_date Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (12404ms) 27) [Korespondensi] API: Document List Parameter: search Status: 504 Gateway Timeout -> Hasil: [GAGAL] (20093ms) 28) [Korespondensi] API: Klasifikasi Masalah Detail Parameter: - Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (107ms) 29) [Korespondensi] API: Klasifikasi Masalah List Parameter: search Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (222ms) 30) [Korespondensi] API: Unit Detail Parameter: - Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (141ms) 31) [Korespondensi] API: Unit List Parameter: - Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (369ms) 32) [DEPHUB] API: Data Kapal Parameter: nama_kapal Status: 200 OK -> Hasil: [BERHASIL] (1093ms) 33) [KUSUKA] API: Kusuka Parameter: no_kusuka Status: 0 Error:getaddrinfo ENOTFOUND statistik.kkp.go.id -> Hasil: [GAGAL] (0ms) Ringkasan: 1) Terdapat 10 API lost connection (gagal). 2) Terdapat 23 API connect (berhasil). | Sayyid |  |
|  |  | 18 | Menambah peran baru | Role Operator Pengawas Perikanan berhasil ditambahkan ke dalam sistem | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/85 |
|  |  | 18 | Menerapkan filter Operator Pengawas | Filter Operator Pengawas Perikanan berhasil diimplementasikan pada seluruh service | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/86 |
|  |  | 18 | Memperbarui seeder kewenangan | Seeder kewenangan untuk is_sk dan is_sertifikat berhasil di-update | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/87 |
|  |  | 18 | Menyesuaikan parameter reformatNumber | Parameter reformatNumber diubah menjadi nullable untuk mencegah TypeError | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/88 |
|  |  | 21 | Memperbaiki logika filter operator | Filter operator pengawas perikanan diperbaiki dan KewenanganPegawaiService direfaktor | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/90 |
|  |  | 21 | Memperbarui peran operator | Tipe peran operator wasrisk telah diubah menjadi pengguna aplikasi | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/91 |
|  |  | 21 | Melakukan refaktor seeder master | Seeder master kewenangan telah dipindahkan ke subfolder Master/Kewenangan | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/92 |
|  |  | 21 | Menyesuaikan relasi Kewenangan | Kode kewenangan kini digunakan secara tepat pada KewenanganPegawaiPengawasPerikananSeeder | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/93 |
| W4 | 24-28 | 24 | Pemberian akun untuk akses PSDKP Dalam Angka | Memberikan akun untuk akses PSDKP Dalam Angka untuk pegawai atas nama Aditya Sudirman unit kerja Sekretariat Ditjen PSDKP | Sayyid |  |
|  |  | 24 | Menyesuaikan logika status Pengawas | Logika status aktif Pengawas Perikanan berbasis SK telah diperbarui | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/94 |
|  |  | 24 | Mengembangkan Modul PSDKP Angka | Implementasi pengawas perikanan dan AKN pada Modul PSDKP Angka selesai | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/95 |
|  |  | 24 | Menerapkan Circuit Breaker | Fitur Circuit Breaker berhasil diimplementasikan pada Gateway Services | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/96 |
|  |  | 27 | Memperbaiki bug Octane Poisoning | Data revert dan isu bentrok Horizon berhasil ditangani | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/97 |
|  |  | 28 | Memperbaiki delay API WhatsApp | Isu delay API WhatsApp Gateway (Invalid Body Value) telah diselesaikan | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/99 |
|  |  | 28 | Memperbaiki upload STKL | Kendala gagal upload file STKL akibat validasi ukuran berhasil diatasi | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/100 |
|  |  | 28 | Memperbaiki render PDF | Pertanyaan Jenis Usaha kini berhasil dirender pada PDF Kepatuhan Teknis | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/101 |
|  |  | 28 | Memperbaiki syntax error Seeder | Syntax error pada PengangkutanSeeder berhasil diperbaiki | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/102 |
|  |  | 28 | Memperbaiki nilai kosong Radio Button | Radio Button 'Tidak' pada formulir CBIB PBUMKU kini menyimpan nilai dengan benar | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/103 |
|  |  | 28 | Mengatur TrustProxies Octane | Pengaturan TrustProxies diperbarui untuk mengatasi kendala HTTP url generation | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/104 |
|  |  | 28 | Memperbaiki error BAP Dokumen | Bug BAP Dokumen Pendukung & Seeder berhasil diselesaikan | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/105 |
|  |  | 28 | Mengunci opsi Jenis Usaha | Tampilan pratinjau Kepatuhan Teknis kini mengunci opsi Jenis Usaha | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/106 |
|  |  | 28 | Memperbaiki form PB UMKU ganda | Menghapus form PB UMKU berlebih pada Sub Sektor Pengangkutan Ikan | Lutfi | https://github.com/systemcerdas/sipservice/pull/107 |