Data LOG Book Aktifitas personil Timja Program dan Data

Pic: Data

| Weekly_ cat | date_range | date | activity | output | user | reltd_doc_link |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 4-8 | 4 | Menambahkan notifikasi pengesahan dokumen hasil inspeksi by sistem | Dokumen hasil inspeksi yg sudah terlewat lebih dari 1x24 jam akan di sahkan otomatis by sistem dan pengawas akan mendapatkan notif berisi kode_verifikasi untuk melakukan penelusuran dokumen hasil inspeksi | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5119 |
|  |  | 4 | Memperbaharui logic unggah objek pengawasan | Implementasi logic unggah objek pengawasan by excel | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/commit/8eec29921f39b881ca6cd730093c43a35bf1600a |
|  |  | 4 | Memperbaharui logic dashboard WasRisk | Implementasi jumlah objek pengawasan, realisasi pengawasan dan monitoring inspeksi manual | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5122 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5125 |
|  |  | 4 | Memperbaharui validasi NIB dan jumlah objek Master Data | Implementasi perbaikan validasi NIB dan jumlah objek dashboard master data | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5124 |
|  |  | 4 | Refactor RBAC | Implementasi refactor RBAC dan dokumentasi arsitektur permission | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5126 |
|  |  | 4 | Penyesuaian desain mockup modul Korespondensi | Adapun yang dilakukan penyeseuaian antara lain: Penyesuaian nama menu dan submenu modul Penyesuaian tampilan NDL detil | Sayyid | https://www.figma.com/design/muW0lawRwqwZK0ZxbtJhwX/Mockup-Update?node-id=2125-1863\&t=RY4ihs3uWl9LlDWk-1 |
|  |  | 5 | Memperbaharui logic notif pengesahan dokumen hasil inspeksi | Notif pengesahan by sistem dikirimkan per objek | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5129 |
|  |  | 5 | Memperbaharui logic update user | Implementasi update user anti deadlock | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5130 |
|  |  | 5 | Memperbaharui logic penjadwalan | Pengawas yg di pilih saat penjadwalan tidak boleh berbeda UPT | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5134 |
|  |  | 5 | Refactor pertanyaan inspeksi pengawasan dan korespondensi | Implementasi refactor pertanyaan inspeksi pengawasan dan penambahan source type korespondensi | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5136 |
|  |  | 6 | Memperbaharui api korespondensi | Impelementasi input surat manual | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5139 |
|  |  | 6 | Rapat Pengusulan e-SLO menjadi barang Milik Negara (BMN) | Hasil rapat Pengusulan e-SLO menjadi barang Milik Negara (BMN) pada tanggal 6 Mei 2026 di Ruang Rapat Waskan Corner, GMB IV lantai 9 | Tim Data |  |
|  |  | 7 | Menyusun api profil organisasi | Implementasi api profile organisasi | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5141 |
|  |  | 7 | Memperbaharui sinkron pegawai, asset dan kapal pengawas | Implementasi sinkron pegawai, asset dan kapal pengawas | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5146 |
|  |  | 7 | Perbaiki sinkron korespondensi | Implementasi sinkron penerima surat dari korespondensi | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5149 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5152 |
|  |  | 7 | Memperbaharui sinkron PJLP, foto pegawai, dan main card PSDKP Angka | Implementasi sinkron PJLP, foto pegawai, dan penyesuaian API main card dashboard pimpinan | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5150 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5155 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5157 |
|  |  | 7 | Testing API / Web Service | Beberapa API yang di lakukan testing antara lain: DEPHUB - Data Kapal TPKP Nasional Silat Simkada Command Center Kusuka | Sayyid |  |
|  |  | 7 | Menyusun webservice export profil organisasi | Impementasi webservice export profil organisasi | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5176 |
|  |  | 7 | Menyusun webservice jumlah pnbp dan denda adm | Implementasi webservice jumlah pnbp dan denda adm | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5184 |
|  |  | 7 | Menyusun webservice jumlah pokmaswas | Implementasi webservice jumlah pokmaswas | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5186 |
|  |  | 8 | Memperbaharui webservice keragaan psdkp | Implementasi perubahan struktur webservice keragaan psdkp | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5191 |
|  |  | 8 | Memperbaharui webservice chart pegawai berdasarkan jenis kelamin | Implementasi pegawai berdasarkan jenis kelamin | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5193 |
|  |  | 9 | Menyusun webservice pengawasan SDKP | Implementasi webservice pengawasan SDKP | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5194 |
| W2 | 11-15 | 11 | Menghadiri Rapat Pembahasan Penyusunan Kelautan dan Perikanan dalam Angka (KPDA) Tahun 2026 |  | Tim Data | https://drive.google.com/drive/folders/10-52ejZgMq1XTVwE45h6RiiPp983tE9- |
|  |  | 11 | Menghadiri Rapat Pembahasan inovasi E-Book |  | Tim Data | https://drive.google.com/drive/folders/1jFy0NxoFy8c7N7-IFaz_XJEvaniVXm7N |
|  |  | 12 | Memperbaharui webservice daftar km korespondensi | Implementasi webservice daftar km korespondensi | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5201 |
|  |  | 12 | Memperbaharui database kapal pengawas | Implementasi perubahan detail master kapal pengawas | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5203 |
|  |  | 13 | Memperbaharui webservice dashboard operasi kapal pengawas | Implementasi webservice dashboard operasi armada kapal pengawas | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5207 |
|  |  | 13 | Memperbaharui webservice keragaan psdkp dan sebaran satker | Implementasi perbaikan API keragaan PSDKP, sebaran satker, kapal, pegawai dan heatmap | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/issues/5208 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5218 |
|  |  | 13 | Memperbaharui webservice hari operasi dan kapal diperiksa PSDKP Angka | Implementasi perbaikan hari operasi armada dan kapal diperiksa pada dashboard PSDKP Angka | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5215 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5216 |
|  |  | 13 | Memperbaharui race condition pertanyaan kepatuhan teknis WasRisk | Implementasi perbaikan race condition pertanyaan kepatuhan teknis, self declare, dan PB UMKU | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5219 |
| W3 | 18-21 | 18 | Memperbaharui logic simpan pertanyaan inspeksi WasRisk | Implementasi logic simpan pertanyaan inspeksi wasrisk dan optimasi performa inspeksi | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5220 |
|  |  | 18 | Memperbaharui performa query N+1 dan sanitasi UTF-8 WasRisk | Implementasi hotfix N+1 query dan sanitasi UTF-8 pada pertanyaan kepatuhan teknis | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5222 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5223 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5224 |
|  |  | 18 | Memperbaharui webservice keragaan dan skat/rumpon PSDKP Angka | Implementasi webservice keragaan, skat, rumpon, dan hari operasi PSDKP Angka | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5226 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5227 |
|  |  | 18 | Penyesuaian desain mockup Kelola Dok | Penyesuaian menu | Sayyid |  |
|  |  | 19 | Perbaikan logic simpan berita acara WasRisk (Lock Wait Timeout) | Implementasi hotfix lock wait timeout, race condition notifikasi, dan generate dokumen BAP Tab 3 | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5229 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5231 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5232 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5233 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5235 |
|  |  | 21 | Memperbaharui webservice tambah dokumen korespondensi manual | Implementasi webservice input freetext sender dan kombinasi master sender korespondensi | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5248 |
|  |  | 21 | Memperbaharui webservice filter penetapan SA | Implementasi perbaikan filter kategori SPSUP dan SPSUK pada menu Penetapan SA | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5249 |
|  |  | 21 | Memperbaharui pencarian relasi NIB Master Data | Implementasi fitur search pada sinkron relasi NIB master data OSS | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5250 |
| W4 | 22-31 | 22 | Memperbaharui logic generate dokumen BAP WasRisk (status Tidak Ada) | Implementasi perbaikan agar generate dokumen BAP dipanggil saat perusahaan berstatus Tidak Ada | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5251 |
|  |  | 25 | Memperbaharui webservice kapal pengawas PSDKP Angka | Implementasi perbaikan data kapal pengawas pada modul PSDKP Angka | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5252 |
|  |  | 25 | Memperbaharui sinkron relasi NIB Master Data OSS | Implementasi perbaikan sinkron relasi NIB, filter pencarian, dan perhitungan trend pada master data OSS | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5253 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5254 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5255 |
|  |  | 26 | Menyusun sinkron file laporan KKPRL bypass CORS | Implementasi background job download file laporan KKPRL ke storage lokal untuk mengatasi error CORS pada frontend | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5257 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5261 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5264 |
|  |  | 26 | Memperbaharui validasi download dan URL file laporan KKPRL | Implementasi perbaikan sanitasi path, URL generation, validasi download pemantauan, dan notifikasi email sync KKPRL | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5258 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5259 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5260 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5262 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5263 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5265 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5266 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5267 |
|  |  | 26 | Revert optimasi query N+1 pertanyaan inspeksi WasRisk | Implementasi revert hotfix optimasi N+1 pertanyaan inspeksi karena dampak pada performa/validasi | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5268 |
|  |  | 27 | Penyelesaian issue nilai kepatuhan teknis berbeda | Penyelesaian issue nilai kepatuhan teknis berbeda pada objek pengawasan | Lutfi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/issues/4930 |