LAPORAN KEMAJUAN
TENAGA TEKNIS IMPLEMENTASI LOGIKA SISTEM

DALAM RANGKA PENGELOLAAN DATA PENGAWASAN SDKP

MEI 2026

Lutfi Ihsan

Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2026

Kata Pengantar

Kami ingin memulai laporan ini dengan ucapan terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyusun laporan kemajuan pada bulan Mei2026.

Pada bulan ini, kami sebagai Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem bertanggung jawab untuk memantau dan menyusun, mengimplementasikan, dan memelihara sistem pengawasan SDKP. Tugas-tugas ini meliputi pemrograman dan implementasi infrastruktur sistem yang menjadi dasar platform, memastikan integrasi yang lancar dengan sistem lain, serta pengelolaan basis data untuk menyimpan dan mengambil informasi dengan efisiensi yang optimal. Selain itu, tugas kami juga meliputi penyusunan API user management dan menghadiri rapat-rapat dengan direktorat-direktorat terkait proses bisnis sistem SIP serta kebutuhan master data dan integrasi data.

Kami berharap bahwa laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak yang menerimanya. Melalui laporan ini, kami ingin memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang perkembangan pekerjaan kami dan menunjukkan bagaimana tugas kami sebagai Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem, telah kami laksanakan dan dijalankan dengan baik.

Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini dan menerima dengan senang hati umpan balik yang membangun untuk membantu kami meningkatkan kualitas laporan kami di masa mendatang.

Jakarta,    Mei 2026

Hormat Kami,

Lutfi Ihsan

BAB I

PENDAHULUAN

  - Latar Belakang

Dalam kesempatan ini, dengan senang hati kami mempersembahkan laporan kemajuan pekerjaan Tenaga Teknsi Implementasi Logika Sistem bulanan kami sebagai Backend Programmer di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemajuan pekerjaan dan pencapaian dalam bulan Mei2026.

Latar belakang implementasi logika sistem didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk memperkuat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam rangka menjaga keberlanjutan dan konservasi sumber daya, serta menangani masalah illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing yang merugikan, dibutuhkan sebuah sistem yang efektif dan terintegrasi untuk memantau dan mengelola aktivitas di sektor kelautan dan perikanan.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, kami telah bekerja keras untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara komponen backend. Peran kami mencakup pemrograman, pengelolaan basis data, dan pengembangan infrastruktur sistem yang menjadi landasan platform. Melalui implementasi teknologi terkini dan keahlian kami sebagai Tenaga Teknsi Implementasi Logika Sistem, kami bertujuan untuk menciptakan solusi yang efisien, andal, dan mudah diakses bagi para pengguna.

Pada bulan Mei2026, kami telah mencapai sejumlah pencapaian penting. Kami berhasil menyelesaikan tahap integrasi antara komponen backend dengan frontend platform pengawasan, memastikan keselarasan dan kinerja yang optimal dalam sistem. Kami juga telah berhasil mengimplementasikan fitur keamanan yang kuat, seperti penggunaan protokol enkripsi untuk melindungi integritas dan kerahasiaan data pengguna.

Selama penyusunan, kami juga dihadapkan pada beberapa tantangan teknis, seperti penyesuaian dengan lingkungan infrastruktur yang ada dan pengelolaan data yang besar dan kompleks. Namun, kami telah mengambil langkah-langkah yang strategis dan menerapkan solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan teknis tersebut. Dengan semangat kerjasama dan kolaborasi tim yang kuat, kami berhasil mengatasi kendala tersebut dan terus berupaya meningkatkan kualitas dan kehandalan sistem. Kami ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota tim yang telah berdedikasi dan bekerja keras untuk mencapai pencapaian ini.

  - Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari laporan kemajuan pekerjaan Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan transparan mengenai kemajuan pekerjaan serta pencapaian yang telah kami raih.

Melalui laporan ini, kami bertujuan untuk memberikan informasi yang komprehensif tentang pengembangan komponen backend, termasuk peran kami dalam merancang arsitektur backend, mengelola tim penyusun, dan memastikan integrasi yang baik dengan frontend. Kami juga bermaksud untuk mengidentifikasi tantangan teknis yang kami hadapi serta langkah-langkah yang telah kami ambil untuk mengatasi hambatan tersebut. Selain itu, kami ingin menjelaskan rencana ke depan, termasuk pengembangan fitur baru, peningkatan kinerja sistem, dan upaya untuk mendapatkan solusi teknologi yang efektif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

  - Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan kami sebagai Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan meliputi:

- Merancang Arsitektur Backend: Kami bertanggung jawab untuk merancang arsitektur backend yang kokoh dan skalabel untuk platform pengawasan. Kami memastikan bahwa arsitektur ini mendukung kebutuhan fungsional dan nonfungsional platform, serta memungkinkan integrasi yang baik antara komponen backend dengan frontend.

- Pengelolaan Tim Penyusun: Kami memastikan bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan secara efisien, terkoordinasi, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem, kami juga membantu anggota tim dalam memecahkan masalah dan mengatasi tantangan teknis yang muncul selama pengembangan.

- Pemrograman dan Pengembangan: Kami terlibat langsung dalam pemrograman dan pengembangan komponen backend. Kami menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai dengan kebutuhan plaform dan menerapkan logika bisnis yang diperlukan. Kami juga memastikan bahwa kode yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan mudah dipelihara.

- Manajemen Basis Data: Kami bertanggung jawab untuk merancang skema basis data yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan platform. Kami mengelola operasi basis data, termasuk pengelolaan koneksi, migrasi, dan optimasi kueri. Kami juga membantu dalam pengembangan fitur terkait manajemen pengguna (user management) untuk memastikan akses dan keamanan yang tepat dalam platform.

- Manajemen GitHub: Kami bertanggung jawab untuk mengelola repositori implementasi sistem PSDKP di platform GitHub. Kami memastikan bahwa repositori tersebut dikelola dengan baik, termasuk pengaturan branch, penggabungan kode (merge), dan manajemen versi dengan menggunakan fitur-fitur yang disediakan oleh Git. Kami juga berkolaborasi dengan anggota tim untuk melakukan pull request, melakukan review kode, dan memastikan bahwa perubahan-perubahan kode diintegrasikan dengan lancar ke dalam repositori.

- Pembaruan API di Server Pengembangan: Sebagai Backend Programmer, kami berperan dalam pembaruan API di lingkungan pengembangan (development). Kami memastikan bahwa API yang dikembangkan di backend terus diperbarui dengan fitur-fitur baru, perbaikan bug, dan peningkatan performa. Kami melakukan pengujian terhadap API baru sebelum melakukan pembaruan di server pengembangan, serta melakukan integrasi dengan komponen frontend untuk memastikan ketersediaan data yang konsisten.

- Koordinasi dengan Tim Frontend: Seiring dengan pembaruan API di server pengembangan, kami juga berkolaborasi dengan tim frontend untuk memastikan integrasi yang baik antara backend dan frontend. Kami menyediakan dokumentasi yang diperlukan untuk menghubungkan antarmuka pengguna dengan API yang diperbarui. Kami juga berkoordinasi dengan tim frontend untuk menguji dan memvalidasi integrasi tersebut, serta memperbaiki masalah yang mungkin terjadi selama proses integrasi

- Manajemen Kesalahan (Error) dan Logging: Sebagai Backend Programmer, kami memastikan bahwa sistem backend dilengkapi dengan manajemen kesalahan yang efektif. Kami mengimplementasikan mekanisme logging yang memungkinkan pencatatan dan pemantauan kesalahan yang terjadi dalam platform. Kami juga bertanggung jawab untuk menganalisis dan menangani kesalahan yang dilaporkan oleh pengguna atau yang terdeteksi melalui logging, serta memperbaikinya dalam pembaruan berikutnya.

Selain itu, kami juga menghadapi tantangan teknis dalam penyusunan platform dan berusaha untuk mengatasinya dengan langkah-langkah yang strategis. Kolaborasi dengan tim backend dan fokus pada peningkatan kualitas serta kehandalan sistem juga menjadi prioritas kami sebagai Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem.

BAB II

HASIL KEGIATAN

Memperbaharui Webservice Modul WasRisk

Pada kegiatan ini Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem memperbaharui webservice WasRisk, sebagai berikut:

Memperbaharui migration portal dokumen category

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem memperbaharui migration portal dokumen category sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Implementasi pengecekan flag_type exists sebelum drop column pada migration portal dokumen.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait memperbaharui migration portal dokumen category. Implementasi pengecekan flag_type exists sebelum drop column pada migration portal dokumen Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/Userman/Database/Migrations/2026_02_15_192703_create_portal_dokumen_category_table.php Perubahan Utama: PR #5277: Fix: Check if flag_type exists before dropping in migration (+5/-3 baris). Manfaat: Mencegah kegagalan migrasi database pada saat proses deployment. Dengan pengecekan eksistensi kolom sebelum drop, proses migrasi menjadi idempoten dan aman dijalankan berulang kali tanpa risiko error di lingkungan production. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5277 |

Memperbaharui notifikasi email operator pusat pemantauan SDK

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem memperbaharui notifikasi email operator pusat pemantauan SDK sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Implementasi perbaikan agar operator pusat menerima email notifikasi pemantauan SDK.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait memperbaharui notifikasi email operator pusat pemantauan sdk. Implementasi perbaikan agar operator pusat menerima email notifikasi pemantauan SDK Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/PengawasanPerizinanBerusaha/Services/SDK/PemantauanService.php Perubahan Utama: PR #5278: fix: operator pusat belum menerima email (+2/-2 baris). PR #5279: fix: operator pusat belum menerima email (+2/-2 baris). Manfaat: Memastikan operator pusat menerima notifikasi email secara tepat waktu terkait kegiatan pemantauan SDK, sehingga tidak ada laporan yang terlewat dan pengawasan dapat berjalan lebih responsif. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5278 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5279 |

Memperbaharui webservice inspeksi dan export master data

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem memperbaharui webservice inspeksi dan export master data sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Implementasi perbaikan InspeksiService dan PemantauanService pada fitur inspeksi dan export master data.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait memperbaharui webservice inspeksi dan export master data. Implementasi perbaikan InspeksiService dan PemantauanService pada fitur inspeksi dan export master data Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/PengawasanPerizinanBerusaha/Services/SDK/InspeksiService.php Modules/PengawasanPerizinanBerusaha/Services/SDK/PemantauanService.php Perubahan Utama: PR #5280: Fitur/master data: fix inspeksi dan export (+6/-5 baris). PR #5281: Fitur/master data: fix export and inspeksi (+6/-5 baris). Manfaat: Meningkatkan keandalan fitur inspeksi lapangan dan ekspor data master, sehingga petugas dapat melakukan pemeriksaan dan mengunduh data secara akurat tanpa hambatan teknis. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5280 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5281 |

Memperbaharui transformer PemantauanDetailResource SDK

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem memperbaharui transformer PemantauanDetailResource SDK sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Implementasi penanggung_jawab dan operator sebagai empty array (bukan null), update resource pemantauan detail SDK.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait memperbaharui transformer pemantauandetailresource sdk. Implementasi penanggung_jawab dan operator sebagai empty array (bukan null), update resource pemantauan detail SDK Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/PengawasanPerizinanBerusaha/Transformers/SDK/PemantauanDetailResource.php Modules/PengawasanPerizinanBerusaha/Services/SDK/InspeksiService.php Modules/PengawasanPerizinanBerusaha/Services/SDK/PemantauanService.php Perubahan Utama: PR #5282: Update PemantauanDetailResource: set penanggung_jawab and operator to… (+17/-23 baris). PR #5283: Fitur/master data (+25/-30 baris). PR #5285: fix: return empty array for penanggung_jawab instead of null to preve… (+3/-3 baris). PR #5286: fix: return empty array for penanggung_jawab instead of null to preve… (+3/-3 baris). Manfaat: Mencegah error null pointer exception pada sisi frontend ketika data penanggung jawab atau operator belum tersedia, sehingga tampilan detail pemantauan SDK lebih stabil dan tidak crash. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5282 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5283 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5285 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5286 |

Memperbaharui pesan error upload PDF corrupt pada inspeksi lapangan

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem memperbaharui pesan error upload PDF corrupt pada inspeksi lapangan sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Implementasi pesan error spesifik saat upload PDF corrupt pada dokumentasi inspeksi lapangan.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait memperbaharui pesan error upload pdf corrupt pada inspeksi lapangan. Implementasi pesan error spesifik saat upload PDF corrupt pada dokumentasi inspeksi lapangan Detail Perubahan File yang Diubah: app/Http/Requests/PengawasanPerizinanBerusaha/InspeksiLapangan/UploadDokumentasiInspeksiLapanganRequest.php Perubahan Utama: PR #5288: fix: specific error message for corrupt PDF on upload (+12/-0 baris). Manfaat: Memberikan umpan balik yang jelas kepada petugas lapangan saat mengunggah dokumen PDF yang rusak, sehingga masalah dapat diidentifikasi dan diselesaikan lebih cepat tanpa perlu menghubungi tim teknis. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5288 |

UAT Asta Data PSDKP Cilacap

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem melakukan uAT Asta Data PSDKP Cilacap sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Penyelesaian issue UAT Asta Data PSDKP Cilacap.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait uat asta data psdkp cilacap. Penyelesaian issue UAT Asta Data PSDKP Cilacap Detail Perubahan Perubahan Utama: Pengujian dan verifikasi fungsionalitas sistem Asta Data PSDKP Cilacap sesuai skenario UAT yang telah ditetapkan oleh tim pengguna lapangan. Manfaat: Memastikan sistem PSDKP Cilacap berjalan sesuai kebutuhan operasional lapangan melalui serangkaian pengujian penerimaan pengguna, sehingga kualitas layanan kepada unit kerja terjaga. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/issues/5276 |

Backport hotfix production ke master (WasRisk/BAP)

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem melakukan backport hotfix production ke master (WasRisk/BAP) sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Implementasi backport hotfix TypeError urutan, lock timeout, dan perbaikan BAP dari production ke master.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait backport hotfix production ke master (wasrisk/bap). Implementasi backport hotfix TypeError urutan, lock timeout, dan perbaikan BAP dari production ke master Detail Perubahan File yang Diubah: app/Console/Commands/ImportirPreborder/CekPengesahanDokumenPengesahan.php app/Http/Resources/PengawasanPerizinanBerusaha/InspeksiLapangan/InspeksiLapanganResource.php app/Services/PengawasanPerizinanBerusaha/BeritaAcaraPemeriksaanService.php app/Services/PengawasanPerizinanBerusaha/PertanyaanKepatuhanTeknisService.php app/Services/PengawasanPerizinanBerusaha/PertanyaanPbUmkuService.php app/Services/PengawasanPerizinanBerusaha/PertanyaanSelfDeclareService.php tests/Feature/Command/CekPengesahanDokumenTest.php tests/Unit/PengawasanPerizinanBerusaha/BeritaAcaraPemeriksaanServiceTest.php tests/Unit/PengawasanPerizinanBerusaha/PertanyaanKepatuhanTeknisServiceTest.php tests/Unit/PengawasanPerizinanBerusaha/PertanyaanPbUmkuServiceTest.php tests/Unit/PengawasanPerizinanBerusaha/PertanyaanSelfDeclareServiceTest.php docs/report/2026-06-10_fix-typeerror-urutan-backport-production-to-master.md Perubahan Utama: PR #5289: fix: backport hotfixes from production to master (TypeError + lock timeout fixes) (+1836/-184 baris). PR #5290: docs: tambah laporan riwayat fix TypeError urutan dan backport hotfix… (+140/-0 baris). Manfaat: Menjaga konsistensi kualitas kode antara branch production dan master, sehingga perbaikan kritis seperti TypeError dan lock timeout tidak terulang pada siklus pengembangan berikutnya. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5289 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5290 |

Perbaikan validasi Tab 3 BAP dan predikat kepatuhan teknis

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem perbaikan validasi Tab 3 BAP dan predikat kepatuhan teknis sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Implementasi perbaikan bug validasi Tab 3 BAP, parent rollup kepatuhan teknis, dan backport hotfix kepatuhan teknis.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait perbaikan validasi tab 3 bap dan predikat kepatuhan teknis. Implementasi perbaikan bug validasi Tab 3 BAP, parent rollup kepatuhan teknis, dan backport hotfix kepatuhan teknis Detail Perubahan File yang Diubah: app/Services/PengawasanPerizinanBerusaha/BeritaAcaraPemeriksaanService.php app/Services/PengawasanPerizinanBerusaha/PertanyaanKepatuhanTeknisService.php tests/Unit/PengawasanPerizinanBerusaha/BeritaAcaraPemeriksaanServiceTest.php docs/report/2026-06-10_fix-bap-validation-and-kepatuhan-teknis-bugs.md Perubahan Utama: PR #5291: Fix: Perbaikan Bug Validasi Tab 3 BAP dan Keterangan Predikat Kepatuhan (+67/-7 baris). PR #5292: fix: resolve parent rollup bug and add docs (+94/-0 baris). PR #5293: fix: resolve leftover merge conflict markers in tests (+0/-3 baris). PR #5294: hotfix: backport kepatuhan teknis and BAP validation bug fixes (+142/-7 baris). Manfaat: Memastikan proses pengisian dan penilaian Berita Acara Pemeriksaan (BAP) berjalan secara valid dan akurat, sehingga hasil predikat kepatuhan teknis yang dihasilkan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan pengawasan. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5291 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5292 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5293 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5294 |

Memperbaiki indikator laporan berkala dan log inspeksi SDK

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem memperbaiki indikator laporan berkala dan log inspeksi SDK sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Implementasi penyesuaian indikator rentang tahun laporan berkala, penonaktifan data dummy, dan penyembunyian log inspeksi null pada modul SDK.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait memperbaiki indikator laporan berkala dan log inspeksi sdk. Implementasi penyesuaian indikator rentang tahun laporan berkala, penonaktifan data dummy, dan penyembunyian log inspeksi null pada modul SDK Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/PengawasanPerizinanBerusaha/Transformers/SDK/PemantauanResource.php docs/report/2026-06-11_fix-indikator-tahun-laporan-berkala.md Modules/PengawasanPerizinanBerusaha/Transformers/SDK/PemantauanDetailResource.php docs/report/2026-06-11_chore-penonaktifan-dummy-log-inspeksi.md docs/report/2026-06-11_fix-log-inspeksi-menjadi-null.md Perubahan Utama: PR #5296: Fix: Penyesuaian Indikator Rentang Tahun Laporan Berkala di SDK (+82/-1 baris). PR #5297: Chore: Penonaktifan Data Dummy Log Inspeksi SDK (+127/-55 baris). PR #5298: Fix: Menyembunyikan Log Inspeksi dengan Null di SDK (+72/-113 baris). Manfaat: Meningkatkan akurasi tampilan indikator laporan berkala SDK dan membersihkan data dummy yang tidak relevan, sehingga operator memperoleh informasi yang bersih dan terpercaya untuk kegiatan monitoring. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5296 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5297 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5298 |

Memperbaiki sorting objek pengawasan dan alias Vuetify

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem memperbaiki sorting objek pengawasan dan alias Vuetify sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Implementasi perbaikan sorting kolom provinsi/kabupaten pada objek pengawasan dan alias sorting .name dari UI Vuetify.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait memperbaiki sorting objek pengawasan dan alias vuetify. Implementasi perbaikan sorting kolom provinsi/kabupaten pada objek pengawasan dan alias sorting .name dari UI Vuetify Detail Perubahan File yang Diubah: app/Services/PengawasanPerizinanBerusaha/ObjekPengawasanService.php docs/report/2026-06-11_fix-5021-sort-provinsi-kabupaten.md tests/Unit/PengawasanPerizinanBerusaha/ObjekPengawasanServiceTest.php Perubahan Utama: PR #5300: Fix: Perbaikan Sorting Kolom Provinsi dan Kabupaten/Kota di Objek Pengawasan (+59/-2 baris). PR #5302: Fix: Tambahan Alias Sorting .name dari UI Vuetify (#5021) (+66/-8 baris). Manfaat: Mempermudah petugas dalam menemukan data objek pengawasan melalui pengurutan kolom provinsi dan kabupaten/kota yang kini berfungsi dengan benar, meningkatkan efisiensi operasional pengelolaan data. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5300 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5302 |

Release update production from stage

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem melakukan release update production from stage sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Implementasi rilis pembaruan branch production dari stage.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait release update production from stage. Implementasi rilis pembaruan branch production dari stage Detail Perubahan File yang Diubah: .agents/instructions/rules/coding_standards.md .agents/instructions/rules/reporting.md .agents/skills/ai_assistant/SKILL.md .gitignore .phpstorm.meta.php .rnd Modules/DashboardPimpinan/Database/Seeders/DashboardPimpinanDatabaseSeeder.php Modules/DashboardPimpinan/Database/Seeders/DashboardPimpinanPermissionSeeder.php Modules/DashboardPimpinan/Exports/KeragaanExport.php Modules/DashboardPimpinan/Exports/KeragaanKapalExport.php Modules/DashboardPimpinan/Http/Controllers/DashboardPimpinanController.php Modules/DashboardPimpinan/Http/Controllers/KeragaanPSDKPController.php Modules/DashboardPimpinan/Http/Controllers/OperasiArmadaController.php Modules/DashboardPimpinan/Http/Controllers/PengawasanSdkpController.php Modules/DashboardPimpinan/Http/Controllers/ProfileOrganisasiController.php Modules/DashboardPimpinan/Http/Controllers/SanksiPnbpController.php Modules/DashboardPimpinan/Jobs/KeragaanExportJob.php Modules/DashboardPimpinan/Jobs/ProfileOrganisasiExportJob.php Modules/DashboardPimpinan/Routes/api.php Modules/DashboardPimpinan/Services/KeragaanPSDKPService.php Modules/DashboardPimpinan/Services/OperasiArmadaService.php Modules/DashboardPimpinan/Services/PengawasanSdkpService.php Modules/DashboardPimpinan/Services/ProfileOrganisasiService.php Modules/DashboardPimpinan/Services/SanksiPnbpService.php Modules/DashboardPimpinan/Tests/Feature/ExportDataTest.php Modules/DashboardPimpinan/Transformers/KeragaanPSDKP/KeragaanPSDKPResource.php Modules/DashboardPimpinan/Transformers/KeragaanPSDKP/SatkerResource.php Modules/DashboardPimpinan/Transformers/ProfilUnitKerja/UptSebaranResource.php Modules/Gateway/Console/SIMPEG/SinkronPjlpCommand.php Modules/Gateway/Console/SIMPEG/SinkronPortalPegawaiCommand.php Modules/Gateway/Console/SIPALKA/SinkronDataKapal.php Modules/Gateway/Database/Migrations/2026_02_15_183737_add_flag_type_to_portal_dokumen_table.php Modules/Gateway/Database/Migrations/2026_02_26_200545_modify_column_to_oss_perizinan_proyek_table.php Modules/Gateway/Database/Seeders/SinkronKorespondensiAllLatestSeederTableSeeder.php Modules/Gateway/Database/Seeders/SinkronKorespondensiCurrentSeederTableSeeder.php Modules/Gateway/Database/Seeders/SinkronKorespondensiSeederTableSeeder.php Modules/Gateway/Entities/OSS/PerizinanProyek.php Modules/Gateway/Entities/PortalDokumen.php Modules/Gateway/Entities/PortalPenerimaDokumen.php Modules/Gateway/Http/Controllers/ELogbookController.php Modules/Gateway/Http/Controllers/KejaksaanController.php Modules/Gateway/Http/Controllers/KorespondensiController.php Modules/Gateway/Http/Controllers/OSS/PencarianPerizinanBerusahaController.php Modules/Gateway/Http/Controllers/PortalData/PencarianPerizinanKKPRLController.php Modules/Gateway/Http/Controllers/TPKPNasional/SPKPController.php Modules/Gateway/Http/Requests/OSS/PencarianPerizinanBerusahaRequest.php Modules/Gateway/Imports/SIMPEG/PjlpImport.php Modules/Gateway/Imports/SIPALKA/KapalImport.php Modules/Gateway/Jobs/Korespondensi/SimpanDataKorespondensiAllLatestJob.php Modules/Gateway/Jobs/Korespondensi/SimpanDataKorespondensiJob.php Modules/Gateway/Jobs/Korespondensi/SimpanDataKorespondensiManualJob.php Modules/Gateway/Jobs/SIMPEG/SinkronDataPortalPegawai.php Modules/Gateway/Jobs/SIMPEG/SinkronFotoPegawaiJob.php Modules/Gateway/Jobs/SIPALKA/SinkronDataKapal.php Modules/Gateway/Routes/api.php Modules/Gateway/Services/KKPRL/LaporanTahunanService.php Modules/Gateway/Services/OSS/OSSService.php Modules/Gateway/Services/OSS/V2/PencarianPerizinanBerusahaService.php Modules/Gateway/Services/PORTAL/KorespondensiService.php Modules/Gateway/Services/PORTAL/PortalService.php Modules/Gateway/Services/PORTALDATA/KKPRLService.php Modules/Gateway/Services/PORTALDATA/PencarianPerizinanKKPRLService.php Modules/Gateway/Services/SEAMAP/LaporanTahunanService.php Modules/Gateway/Services/SIMPEG/PegawaiPortalDataService.php Modules/Gateway/Services/TOPONIM/ToponimService.php Modules/HaloPSDKP/Services/AdminService.php Modules/HaloPSDKP/Services/PertanyaanService.php Modules/LaporanKegiatanUsaha/Entities/TransaksiLaporan.php Modules/LaporanKegiatanUsaha/Http/Controllers/MasterController.php Modules/LaporanKegiatanUsaha/Services/PelaporanService.php Modules/LaporanKegiatanUsaha/Services/VerifikasiPendaftaranService.php Modules/OperasiKapalPengawas/Services/SuratTugasService.php Modules/PenangananPelanggaran/Config/.gitkeep Modules/PenangananPelanggaran/Config/config.php Modules/PenangananPelanggaran/Console/.gitkeep Modules/PenangananPelanggaran/Database/Migrations/.gitkeep Modules/PenangananPelanggaran/Database/Seeders/.gitkeep Modules/PenangananPelanggaran/Database/Seeders/PenangananPelanggaranDatabaseSeeder.php Modules/PenangananPelanggaran/Database/factories/.gitkeep Modules/PenangananPelanggaran/Entities/.gitkeep Modules/PenangananPelanggaran/Http/Controllers/.gitkeep Modules/PenangananPelanggaran/Http/Controllers/PenangananPelanggaranController.php Modules/PenangananPelanggaran/Http/Middleware/.gitkeep Modules/PenangananPelanggaran/Http/Requests/.gitkeep Modules/PenangananPelanggaran/Http/Requests/PenetapanSanksi/TandaiPenetapanSanksiRequest.php Modules/PenangananPelanggaran/Providers/.gitkeep Modules/PenangananPelanggaran/Providers/PenangananPelanggaranServiceProvider.php Modules/PenangananPelanggaran/Providers/RouteServiceProvider.php Modules/PenangananPelanggaran/Resources/assets/.gitkeep Modules/PenangananPelanggaran/Resources/assets/js/app.js Modules/PenangananPelanggaran/Resources/assets/sass/app.scss Modules/PenangananPelanggaran/Resources/lang/.gitkeep Modules/PenangananPelanggaran/Resources/views/.gitkeep Modules/PenangananPelanggaran/Resources/views/index.blade.php Modules/PenangananPelanggaran/Resources/views/layouts/master.blade.php Modules/PenangananPelanggaran/Routes/.gitkeep Modules/PenangananPelanggaran/Routes/api.php Modules/PenangananPelanggaran/Routes/web.php Modules/PenangananPelanggaran/Services/PenetapanSanksiService.php Modules/PenangananPelanggaran/Tests/Feature/.gitkeep Perubahan Utama: PR #5306: Release: Update Production from Stage (2026-06-14) (+141683/-5453 baris). Manfaat: Memastikan seluruh fitur dan perbaikan yang telah diverifikasi di lingkungan stage dapat digunakan oleh pengguna production, menjaga sistem tetap terkini dan stabil untuk operasional harian PSDKP. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5306 |

Hotfix server error 500 simpan kepatuhan teknis

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem melakukan hotfix server error 500 simpan kepatuhan teknis sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Implementasi hotfix resolusi error 500 dan import class Auth pada modul kepatuhan teknis.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait hotfix server error 500 simpan kepatuhan teknis. Implementasi hotfix resolusi error 500 dan import class Auth pada modul kepatuhan teknis Detail Perubahan File yang Diubah: app/Services/PengawasanPerizinanBerusaha/PertanyaanKepatuhanTeknisService.php Perubahan Utama: PR #5308: Hotfix: Resolusi Server Error 500 saat Simpan Kepatuhan Teknis (+14/-14 baris). PR #5310: Hotfix: Import Class Auth pada Kepatuhan Teknis (+1/-0 baris). Manfaat: Memulihkan fungsionalitas penyimpanan data kepatuhan teknis yang sempat terganggu, sehingga petugas dapat kembali menginput dan menyimpan hasil penilaian kepatuhan tanpa gangguan. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5308 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5310 |

Menyusun dokumentasi laporan perbaikan bug kepatuhan teknis

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem menyusun dokumentasi laporan perbaikan bug kepatuhan teknis sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Penyusunan dokumentasi laporan perbaikan bug kepatuhan teknis.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait menyusun dokumentasi laporan perbaikan bug kepatuhan teknis. Penyusunan dokumentasi laporan perbaikan bug kepatuhan teknis Detail Perubahan File yang Diubah: docs/report/2026-06-15_hotfix-server-error-simpan-kepatuhan-teknis.md Perubahan Utama: PR #5311: Docs: Laporan Perbaikan Bug Kepatuhan Teknis (+50/-0 baris). Manfaat: Memberikan catatan teknis yang terstruktur sebagai referensi tim pengembang dan auditor, memudahkan penelusuran riwayat perbaikan dan memastikan transparansi proses pengelolaan kualitas sistem. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5311 |

Memperbaiki akses data lintas unit untuk pengawas perikanan

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem memperbaiki akses data lintas unit untuk pengawas perikanan sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan memperbaiki akses data lintas unit untuk pengawas perikanan.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan memperbaiki akses data lintas unit untuk pengawas perikanan Detail Perubahan File yang Diubah: app/Services/PengawasanPerizinanBerusaha/PenjadwalanService.php docs/report/2026-06-15_fix-penjadwalan-pengawas-pusat.md tests/Unit/PengawasanPerizinanBerusaha/PenjadwalanServiceTest.php Perubahan Utama: PR #5312: fix: Allow Pengawas Perikanan Dit. PPSDP Pusat lintas UPT (+179/-3 baris). Manfaat: Memungkinkan Pengawas Perikanan Dit. PPSDP Pusat mengakses dan menjadwalkan kegiatan di seluruh UPT tanpa batasan unit kerja, meningkatkan fleksibilitas koordinasi pengawasan lintas wilayah. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5312 |

Meningkatkan keamanan sistem, memperbaiki peta situs, dan menyesuaikan halaman admin

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem meningkatkan keamanan sistem, memperbaiki peta situs, dan menyesuaikan halaman admin sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan meningkatkan keamanan sistem, memperbaiki peta situs, dan menyesuaikan halaman admin.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan meningkatkan keamanan sistem, memperbaiki peta situs, dan menyesuaikan halaman admin Detail Perubahan File yang Diubah: app/Http/Controllers/API/V1/Auth/AuthController.php app/Http/Library/ApiHelpers.php Perubahan Utama: PR #15: fix bug create account (+46/-50 baris). Manfaat: Memperkuat keamanan proses pembuatan akun pengguna dan meningkatkan kualitas antarmuka admin, sehingga risiko celah keamanan berkurang dan pengelolaan pengguna menjadi lebih andal. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/15 |

Memperbarui dokumentasi pemeriksaan keamanan server

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem memperbarui dokumentasi pemeriksaan keamanan server sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan memperbarui dokumentasi pemeriksaan keamanan server.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan memperbarui dokumentasi pemeriksaan keamanan server Detail Perubahan File yang Diubah: app/Http/Controllers/API/V1/Auth/AuthController.php app/Http/Library/ApiHelpers.php app/Services/ApiPegawaiService.php app/Services/AuthService.php app/Services/ProfileGeneralService.php database/seeders/UserManagement/APIUserSeeder.php Perubahan Utama: PR #2258: Improve api simpeg and update api user seeder (+119/-209 baris). Manfaat: Memastikan tim pengembang memiliki dokumentasi yang akurat dan terkini untuk kegiatan audit dan pemeriksaan keamanan server secara berkala, mendukung praktik DevSecOps yang berkelanjutan. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/2258 |

Menyiapkan alat bantu untuk pemeriksaan rutin server

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem menyiapkan alat bantu untuk pemeriksaan rutin server sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan menyiapkan alat bantu untuk pemeriksaan rutin server.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan menyiapkan alat bantu untuk pemeriksaan rutin server Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/LaporanKegiatanUsaha/Services/AuthLkuService.php Perubahan Utama: PR #2261: fix: handle file is null (+1/-1 baris). Manfaat: Mencegah crash aplikasi akibat referensi file null pada layanan autentikasi LKU, meningkatkan stabilitas sistem saat pengguna melakukan login dengan kondisi data yang tidak lengkap. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/2261 |

Membuat sistem menampilkan data periode terbaru secara otomatis

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem membuat sistem menampilkan data periode terbaru secara otomatis sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan membuat sistem menampilkan data periode terbaru secara otomatis.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan membuat sistem menampilkan data periode terbaru secara otomatis Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/DashboardPimpinan/Services/OperasiArmadaService.php Modules/DashboardPimpinan/Services/PengawasanSdkpService.php Modules/DashboardPimpinan/Services/SanksiPnbpService.php Perubahan Utama: PR #5432: feat: default to latest available period if year or month is empty fo… (+98/-24 baris). Manfaat: Mengurangi kebutuhan konfigurasi manual oleh operator dalam memilih periode data. Sistem kini secara otomatis menampilkan data terkini, mempercepat akses informasi di Dashboard Pimpinan. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5432 |

Penyesuaian fitur unduh data (export) pada modul PSDKP Angka

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem penyesuaian fitur unduh data (export) pada modul PSDKP Angka sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan penyesuaian fitur unduh data (export) pada modul psdkp angka.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan penyesuaian fitur unduh data (export) pada modul psdkp angka Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/DashboardPimpinan/Http/Requests/ExportDashboardRequest.php Modules/DashboardPimpinan/Jobs/OperasiArmadaExportJob.php Modules/DashboardPimpinan/Services/OperasiArmadaService.php Modules/DashboardPimpinan/Services/PengawasanSdkpService.php Modules/DashboardPimpinan/Services/ProfileOrganisasiService.php Modules/DashboardPimpinan/Services/SanksiPnbpService.php Perubahan Utama: PR #5433: Modul/psdkp angka: export (+85/-39 baris). Manfaat: Memungkinkan pimpinan dan staf mengunduh laporan data PSDKP Angka dalam berbagai kategori secara mandiri, mendukung kebutuhan pelaporan dan analisis data pengawasan secara efisien. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5433 |

Memperbaiki kendala teknis pada proses unduh data (export)

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem memperbaiki kendala teknis pada proses unduh data (export) sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan memperbaiki kendala teknis pada proses unduh data (export).

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan memperbaiki kendala teknis pada proses unduh data (export) Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/DashboardPimpinan/Http/Requests/ExportDashboardRequest.php Modules/DashboardPimpinan/Services/OperasiArmadaService.php Modules/DashboardPimpinan/Services/PengawasanSdkpService.php Modules/DashboardPimpinan/Services/SanksiPnbpService.php Perubahan Utama: PR #5434: fix: resolve issues reported by static analysis (Bugbot) on export da… (+30/-18 baris). Manfaat: Memastikan proses ekspor data berjalan tanpa error setelah dilakukan analisis statis, sehingga hasil unduhan dapat diandalkan untuk keperluan pelaporan resmi. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5434 |

Penyesuaian fitur POA pada modul PSDKP Angka

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem penyesuaian fitur POA pada modul PSDKP Angka sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan penyesuaian fitur poa pada modul psdkp angka.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan penyesuaian fitur poa pada modul psdkp angka Detail Perubahan File yang Diubah: docs/report/2026-06-18_fix-generate-penertiban-rumpon-json.md public/bucket/s3_default/dashboard/operasiPengawasan/penertiban_rumpon/data.json scripts/DashboardPimpinan/generate_penertiban_rumpon_json.py Perubahan Utama: PR #5435: Modul/psdkp angka: poa (+81/-5 baris). Manfaat: Menyediakan data penertiban rumpon yang akurat dan terstruktur dalam format JSON untuk Dashboard Pimpinan, mendukung visualisasi data operasi pengawasan kelautan secara komprehensif. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5435 |

Membuat tabel pemeriksaan agar rentang tahunnya otomatis tanpa batasan statis

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem membuat tabel pemeriksaan agar rentang tahunnya otomatis tanpa batasan statis sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan membuat tabel pemeriksaan agar rentang tahunnya otomatis tanpa batasan statis.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan membuat tabel pemeriksaan agar rentang tahunnya otomatis tanpa batasan statis Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/DashboardPimpinan/Services/OperasiArmadaService.php Perubahan Utama: PR #5437: fix: buat getTabelPemeriksaan dinamis tanpa hardcode tahun 2020-2025 (+31/-13 baris). Manfaat: Menghilangkan hardcode rentang tahun yang membatasi tampilan data hanya hingga 2025, sehingga tabel pemeriksaan armada dapat menampilkan data secara dinamis untuk tahun-tahun mendatang. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5437 |

Membuat tampilan rentang grafik menyesuaikan dengan tahun yang dipilih

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem membuat tampilan rentang grafik menyesuaikan dengan tahun yang dipilih sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan membuat tampilan rentang grafik menyesuaikan dengan tahun yang dipilih.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan membuat tampilan rentang grafik menyesuaikan dengan tahun yang dipilih Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/DashboardPimpinan/Services/OperasiArmadaService.php Perubahan Utama: PR #5439: feat: buat rentang grafik dinamis mengikuti tahun filter request (+23/-17 baris). Manfaat: Memberikan tampilan grafik yang relevan dan kontekstual sesuai tahun yang dipilih pengguna, meningkatkan kemudahan analisis tren operasi armada oleh pimpinan. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5439 |

Membatasi rentang data riwayat dan perbandingan untuk 5 tahun terakhir secara otomatis

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem membatasi rentang data riwayat dan perbandingan untuk 5 tahun terakhir secara otomatis sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan membatasi rentang data riwayat dan perbandingan untuk 5 tahun terakhir secara otomatis.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan membatasi rentang data riwayat dan perbandingan untuk 5 tahun terakhir secara otomatis Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/DashboardPimpinan/Services/PengawasanSdkpService.php Modules/DashboardPimpinan/Services/SanksiPnbpService.php Perubahan Utama: PR #5440: feat: batasi data history dan comparison menjadi dinamis 5 tahun tera… (+19/-2 baris). Manfaat: Mencegah penumpukan data historis yang tidak relevan di dashboard, sehingga perbandingan data pengawasan lebih fokus dan tampilan lebih ringan untuk diakses. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5440 |

Membersihkan teks label yang tidak diperlukan pada layanan pengawasan

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem membersihkan teks label yang tidak diperlukan pada layanan pengawasan sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan membersihkan teks label yang tidak diperlukan pada layanan pengawasan.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan membersihkan teks label yang tidak diperlukan pada layanan pengawasan Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/DashboardPimpinan/Services/PengawasanSdkpService.php Perubahan Utama: PR #5441: fix: bersihkan sisa label TAHUN di PengawasanSdkpService (+15/-15 baris). Manfaat: Membersihkan sisa label teks statis yang tidak relevan dari tampilan dashboard pengawasan SDKP, sehingga informasi yang disajikan kepada pimpinan lebih ringkas, akurat, dan tidak membingungkan. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5441 |

Menyesuaikan penamaan file unduhan agar sesuai dengan jenis datanya

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem menyesuaikan penamaan file unduhan agar sesuai dengan jenis datanya sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan menyesuaikan penamaan file unduhan agar sesuai dengan jenis datanya.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan menyesuaikan penamaan file unduhan agar sesuai dengan jenis datanya Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/DashboardPimpinan/Jobs/PengawasanSdkpExportJob.php Perubahan Utama: PR #5442: fix: buat penamaan file export Pengawasan SDKP mengikuti nama chartType (+4/-3 baris). Manfaat: Memudahkan pengguna mengidentifikasi file yang diunduh tanpa harus membuka isinya terlebih dahulu, meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan arsip laporan data pengawasan SDKP. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5442 |

Memperbarui data pada modul PSDKP Angka

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem memperbarui data pada modul PSDKP Angka sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan memperbarui data pada modul psdkp angka.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan memperbarui data pada modul psdkp angka Detail Perubahan File yang Diubah: .gitignore Modules/DashboardPimpinan/Http/Controllers/DashboardPimpinanController.php Modules/DashboardPimpinan/Http/Requests/SyncAngkaRequest.php Modules/DashboardPimpinan/Jobs/SyncPsdkpAngkaJob.php Modules/DashboardPimpinan/Routes/api.php Modules/DashboardPimpinan/Services/PengawasanSdkpService.php Modules/DashboardPimpinan/Services/SanksiPnbpService.php public/bucket/s3_default/dashboard/operasiPengawasan/hari_operasi/data.json public/bucket/s3_default/dashboard/operasiPengawasan/kapal_diperiksa/data.json public/bucket/s3_default/dashboard/operasiPengawasan/penerbitan_skat/data.json public/bucket/s3_default/dashboard/operasiPengawasan/rincian_hasil_tangkapan/data.json public/bucket/s3_default/dashboard/operasiPengawasan/rumpon/data.json public/bucket/s3_default/dashboard/sanksiPnbp/pnbp_aggregated.json public/bucket/s3_default/dashboard/sanksiPnbp/proses_hukum.json public/bucket/s3_default/dashboard/sanksiPnbp/sanksi_perbidang.json scripts/DashboardPimpinan/analyze_excel.py scripts/DashboardPimpinan/sync_psdkp_angka.py Perubahan Utama: PR #5444: Modul/psdkp angka: update data (+1030/-167 baris). Manfaat: Memastikan data yang ditampilkan di Dashboard Pimpinan mencerminkan kondisi operasional terkini, mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat oleh pimpinan PSDKP. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5444 |

Memperbaiki validitas data asal pada modul PSDKP Angka

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem memperbaiki validitas data asal pada modul PSDKP Angka sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan memperbaiki validitas data asal pada modul psdkp angka.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan memperbaiki validitas data asal pada modul psdkp angka Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/DashboardPimpinan/Jobs/PengawasanSdkpExportJob.php public/bucket/s3_default/dashboard/operasiPengawasan/hari_operasi/data.json public/bucket/s3_default/dashboard/operasiPengawasan/hari_operasi_skat_kapal_diperiksa/data.json public/bucket/s3_default/dashboard/operasiPengawasan/kapal_diperiksa/data.json public/bucket/s3_default/dashboard/operasiPengawasan/penerbitan_skat/data.json public/bucket/s3_default/dashboard/operasiPengawasan/penertiban_rumpon/data.json public/bucket/s3_default/dashboard/operasiPengawasan/rumpon/data.json scripts/DashboardPimpinan/sync_psdkp_angka.py Perubahan Utama: PR #5445: Modul/psdkp angka: fix ori data (+224/-275 baris). Manfaat: Memastikan integritas data sumber yang digunakan sebagai dasar visualisasi dashboard, sehingga grafik dan tabel operasi pengawasan menampilkan angka yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5445 |

Penyesuaian fitur modul PSDKP Angka

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem penyesuaian fitur modul PSDKP Angka sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan penyesuaian fitur modul psdkp angka.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan penyesuaian fitur modul psdkp angka Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/DashboardPimpinan/Http/Controllers/DashboardPimpinanController.php Modules/DashboardPimpinan/Jobs/SyncPsdkpAngkaJob.php Modules/DashboardPimpinan/Services/PengawasanSdkpService.php Modules/DashboardPimpinan/Services/SanksiPnbpService.php docs/report/2026-06-18_fix-cursor-bugbot-issues.md docs/report/2026-06-18_fix-pengawasan-sdkp-peak-logic.md public/bucket/s3_default/dashboard/operasiPengawasan/hari_operasi_skat_kapal_diperiksa/data.json public/bucket/s3_default/dashboard/operasiPengawasan/rincian_hasil_tangkapan/data.json public/bucket/s3_default/dashboard/pengawasanKelautan/data.json public/bucket/s3_default/dashboard/pengawasanPerikanan/data.json scripts/DashboardPimpinan/sync_psdkp_angka.py Perubahan Utama: PR #5447: Modul/psdkp angka (+251/-29 baris). Manfaat: Meningkatkan keakuratan logika penentuan puncak operasi pengawasan dan menyelesaikan isu analisis statis yang dilaporkan, menjamin kualitas data yang ditampilkan kepada pimpinan. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5447 |

Mengintegrasikan data dashboard speedboat ke dalam format sistem

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem mengintegrasikan data dashboard speedboat ke dalam format sistem sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan mengintegrasikan data dashboard speedboat ke dalam format sistem.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan mengintegrasikan data dashboard speedboat ke dalam format sistem Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/DashboardPimpinan/Services/ProfileOrganisasiService.php docs/report/2026-06-18_feat-speedboat-excel-to-json.md scripts/DashboardPimpinan/generate_speedboat_json.py Perubahan Utama: PR #5448: feat(DashboardPimpinan): integrasi data speedboat dari Excel ke JSON … (+119/-2 baris). Manfaat: Memungkinkan data armada speedboat yang sebelumnya tersimpan di Excel dapat divisualisasikan secara langsung di Dashboard Pimpinan, mendukung pemantauan armada laut PSDKP secara komprehensif. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5448 |

Menyiapkan data awal untuk dashboard speedboat

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem menyiapkan data awal untuk dashboard speedboat sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan menyiapkan data awal untuk dashboard speedboat.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan menyiapkan data awal untuk dashboard speedboat Detail Perubahan File yang Diubah: .gitignore public/bucket/s3_default/dashboard/speedboat/3. Data Speedboat T.A 2024.xlsx public/bucket/s3_default/dashboard/speedboat/4. Data Speedboat T.A 2025.xlsx public/bucket/s3_default/dashboard/speedboat/5. Daftar Speedboat 2026 + URC UPT (1.9.2025).xlsx public/bucket/s3_default/dashboard/speedboat/data.json Perubahan Utama: PR #5449: chore: allow speedboat dashboard data in gitignore and add initial data (+18/-0 baris). Manfaat: Menyediakan data dasar armada speedboat tahun 2024-2026 dalam format JSON yang siap digunakan oleh sistem dashboard, memastikan visualisasi armada dapat ditampilkan segera setelah fitur diluncurkan. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5449 |

Mengonfigurasi fitur obrolan (chat) backend dan mengatasi kendala jaringan

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem mengonfigurasi fitur obrolan (chat) backend dan mengatasi kendala jaringan sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan mengonfigurasi fitur obrolan (chat) backend dan mengatasi kendala jaringan.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan mengonfigurasi fitur obrolan (chat) backend dan mengatasi kendala jaringan Detail Perubahan File yang Diubah: app/Console/Commands/TraitMaker.php app/Console/Commands/stubs/trait.stub app/Http/Controllers/API/V1/Auth/AuthController.php app/Http/Controllers/API/V1/Dashboard/Profile/PenugasanController.php app/Http/Controllers/API/V1/Dashboard/Profile/ProfileController.php app/Http/Controllers/API/V1/Notification/OtpController.php app/Http/Controllers/API/V1/Permohonan/PermohonanRegistrasiController.php app/Http/Library/ApiHelpers.php app/Http/Library/LokasiKerjaHelper.php app/Http/Library/OtpGenerator.php app/Http/Library/WaNotifications.php app/Http/Requests/authRegisterRequest.php app/Http/Requests/authSendOtpRequest.php app/Http/Requests/authVerifyOtpRequest.php app/Http/Requests/kewenanganCreateRequest.php app/Http/Requests/kewenanganUpdateRequest.php app/Http/Requests/updatePhoneRequest.php app/Http/Resources/AjukanPenugasanResource.php app/Http/Resources/Auth/UserResource.php app/Http/Resources/ProfileUnitKerjaResource.php app/Models/KewenanganPegawai.php app/Models/KontakPegawai.php app/Models/Otp.php app/Models/Satwas.php app/Models/UnitKerja.php app/Models/Wilker.php config/app.php database/migrations/2023_02_16_103931_create_kewenangan_pegawais_table.php database/migrations/2023_02_17_015639_create_unit_kerjas_table.php database/migrations/2023_03_21_032013_create_otps_table.php database/migrations/2023_03_21_032236_create_kontak_pegawais_table.php database/migrations/2023_03_27_095251_create_satwass_table.php database/migrations/2023_03_27_095713_create_wilkers_table.php database/migrations/2023_03_29_140311_add_server_code_to_otps.php routes/api.php Perubahan Utama: PR #17: Local dev (+495/-79 baris). Manfaat: Membersihkan sisa label teks statis yang tidak relevan dari tampilan dashboard pengawasan SDKP, sehingga informasi yang disajikan kepada pimpinan lebih ringkas, akurat, dan tidak membingungkan. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/17 |

Mengonfigurasi fitur obrolan (chat) frontend dan mengatasi kendala jaringan

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem mengonfigurasi fitur obrolan (chat) frontend dan mengatasi kendala jaringan sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan mengonfigurasi fitur obrolan (chat) frontend dan mengatasi kendala jaringan.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan mengonfigurasi fitur obrolan (chat) frontend dan mengatasi kendala jaringan Detail Perubahan File yang Diubah: app/Http/Controllers/API/V1/Notification/OtpController.php app/Http/Library/EmailNotifications.php config/app.php Perubahan Utama: PR #25: Local dev (+137/-5 baris). Manfaat: Memudahkan pengguna mengidentifikasi file yang diunduh tanpa harus membuka isinya terlebih dahulu, meningkatkan produktivitas dalam pengelolaan arsip laporan data pengawasan SDKP. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/25 |

Penyesuaian grafik utama pada modul PSDKP Angka

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem penyesuaian grafik utama pada modul PSDKP Angka sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan penyesuaian grafik utama pada modul psdkp angka.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan penyesuaian grafik utama pada modul psdkp angka Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/DashboardPimpinan/Services/ProfileOrganisasiService.php docs/report/2026-06-19_fix-pie-chart-sanksi-pnbp.md Perubahan Utama: PR #5453: Modul/psdkp angka: main pie chart (+33/-2 baris). Manfaat: Memastikan data yang ditampilkan di Dashboard Pimpinan mencerminkan kondisi operasional terkini, mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang akurat oleh pimpinan PSDKP. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5453 |

Penyesuaian fitur pada modul PSDKP Angka

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem penyesuaian fitur pada modul PSDKP Angka sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan penyesuaian fitur pada modul psdkp angka.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan penyesuaian fitur pada modul psdkp angka Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/DashboardPimpinan/Http/Controllers/DashboardPimpinanController.php Modules/DashboardPimpinan/Routes/api.php Perubahan Utama: PR #5455: Modul/psdkp angka (+14/-8 baris). Manfaat: Memastikan integritas data sumber yang digunakan sebagai dasar visualisasi dashboard, sehingga grafik dan tabel operasi pengawasan menampilkan angka yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5455 |

Memperbaiki pengamanan akses publik pada sistem

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem memperbaiki pengamanan akses publik pada sistem sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan memperbaiki pengamanan akses publik pada sistem.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan memperbaiki pengamanan akses publik pada sistem Detail Perubahan File yang Diubah: app/Http/Middleware/AccessMiddleware.php Perubahan Utama: PR #5456: fix(Middleware): amankan akses public pada AccessMiddleware untuk res… (+16/-9 baris). Manfaat: Meningkatkan keakuratan logika penentuan puncak operasi pengawasan dan menyelesaikan isu analisis statis yang dilaporkan, menjamin kualitas data yang ditampilkan kepada pimpinan. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5456 |

Pengembangan Wedding Invitation Layout

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem pengembangan Wedding Invitation Layout sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Finalisasi tata letak, rotasi teks "Love Story", dan perataan koordinat elemen lokasi (Location Pin) pada frontend portal.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait pengembangan wedding invitation layout. Finalisasi tata letak, rotasi teks "Love Story", dan perataan koordinat elemen lokasi (Location Pin) pada frontend portal Detail Perubahan Perubahan Utama: Pengujian dan verifikasi fungsionalitas sistem Asta Data PSDKP Cilacap sesuai skenario UAT yang telah ditetapkan oleh tim pengguna lapangan. Manfaat: Memungkinkan data armada speedboat yang sebelumnya tersimpan di Excel dapat divisualisasikan secara langsung di Dashboard Pimpinan, mendukung pemantauan armada laut PSDKP secara komprehensif. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/issues/5276 |

Migrasi fitur cabang sdn-kacangan ke main

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem melakukan migrasi fitur cabang sdn-kacangan ke main sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Pengaturan environment vars, reset data dummy presensi/cuti, pembaruan akses login admin, dan manajemen sinkronisasi cabang.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait migrasi fitur cabang sdn-kacangan ke main. Pengaturan environment vars, reset data dummy presensi/cuti, pembaruan akses login admin, dan manajemen sinkronisasi cabang Detail Perubahan Perubahan Utama: Pengujian dan verifikasi fungsionalitas sistem Asta Data PSDKP Cilacap sesuai skenario UAT yang telah ditetapkan oleh tim pengguna lapangan. Manfaat: Menyediakan data dasar armada speedboat tahun 2024-2026 dalam format JSON yang siap digunakan oleh sistem dashboard, memastikan visualisasi armada dapat ditampilkan segera setelah fitur diluncurkan. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/issues/5276 |

Pengembangan sistem otomasi VPS Storage Backup

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem pengembangan sistem otomasi VPS Storage Backup sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Implementasi skrip Python vps-backup-gdrive.py untuk audit penyimpan, pencadangan ke Google Drive (OAuth), dan pembersihan otomatis.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait pengembangan sistem otomasi vps storage backup. Implementasi skrip Python vps-backup-gdrive.py untuk audit penyimpan, pencadangan ke Google Drive (OAuth), dan pembersihan otomatis Detail Perubahan Perubahan Utama: Pengujian dan verifikasi fungsionalitas sistem Asta Data PSDKP Cilacap sesuai skenario UAT yang telah ditetapkan oleh tim pengguna lapangan. Manfaat: Memperbaiki tampilan pie chart sanksi PNBP agar data terdistribusi secara akurat dan visual, memberikan gambaran proporsi jenis sanksi yang jelas kepada pimpinan PSDKP. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/issues/5276 |

Optimasi performa eksport SKP & Spatial Mapping

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem melakukan optimasi performa eksport SKP & Spatial Mapping sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Implementasi export chunking (500 data) untuk memecahkan error 500 saat generasi excel dan validasi sinkronisasi koordinat kosong.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait optimasi performa eksport skp & spatial mapping. Implementasi export chunking (500 data) untuk memecahkan error 500 saat generasi excel dan validasi sinkronisasi koordinat kosong Detail Perubahan Perubahan Utama: Pengujian dan verifikasi fungsionalitas sistem Asta Data PSDKP Cilacap sesuai skenario UAT yang telah ditetapkan oleh tim pengguna lapangan. Manfaat: Menyempurnakan routing dan controller Dashboard Pimpinan agar endpoint API bekerja secara konsisten, memastikan seluruh data PSDKP Angka dapat diakses dengan benar oleh frontend. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/issues/5276 |

Resolusi Error Git & Integrasi Layanan Backend

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem melakukan resolusi Error Git & Integrasi Layanan Backend sebagai bagian dari pembaruan modul WasRisk. Kegiatan ini berkaitan dengan: Perbaikan URL profil, sinkronisasi repositori lintas platform, resolusi TypeError payment service fallback konfigurasi.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait resolusi error git & integrasi layanan backend. Perbaikan URL profil, sinkronisasi repositori lintas platform, resolusi TypeError payment service fallback konfigurasi Detail Perubahan Perubahan Utama: Pengujian dan verifikasi fungsionalitas sistem Asta Data PSDKP Cilacap sesuai skenario UAT yang telah ditetapkan oleh tim pengguna lapangan. Manfaat: Memungkinkan fitur komunikasi real-time berbasis chat di platform Grafisa berfungsi pada lingkungan development lokal, mempercepat proses pengembangan dan pengujian fitur kolaborasi antar pengguna. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/issues/5276 |

Memperbaharui Webservice Modul User Management

Pada kegiatan ini Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem memperbaharui webservice User Management, sebagai berikut:

Memperbaharui permission dan seeder master data SDK

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem memperbaharui permission dan seeder master data SDK sebagai bagian dari pembaruan modul User Management. Kegiatan ini berkaitan dengan: Implementasi update seeder AkunTableSeeder, perbaikan filter role dan permission by user pada modul Master Data/SDK.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait memperbaharui permission dan seeder master data sdk. Implementasi update seeder AkunTableSeeder, perbaikan filter role dan permission by user pada modul Master Data/SDK Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/PengawasanPerizinanBerusaha/Database/Seeders/SDK/AkunTableSeeder.php Modules/PengawasanPerizinanBerusaha/Services/SDK/PemantauanService.php app/Http/Library/AuthHelpers.php Perubahan Utama: PR #5270: Fitur/master data: update seeder dan filter role (+36/-5 baris). PR #5271: Fitur/master data: fix permission (+18/-8 baris). PR #5272: fix: permission by user (+8/-1 baris). PR #5273: fix: permission (+4/-4 baris). PR #5274: fix: permission (+23/-27 baris). Manfaat: Memastikan pembagian hak akses pada modul Master Data SDK berjalan sesuai peran pengguna, mencegah akses tidak sah dan memastikan integritas data seeder untuk lingkungan pengujian dan production. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5270 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5271 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5272 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5273 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5274 |

Penyusunan dan Pembaharuan Modul PSDKP Angka (Dashboard Pimpinan)

Pada kegiatan ini Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem menyusun dan memperbaharui webservice PSDKP Angka, sebagai berikut:

Implementasi unified dashboard export

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem melakukan implementasi unified dashboard export sebagai bagian dari pembaruan modul PSDKP Angka. Kegiatan ini berkaitan dengan: Implementasi fitur export terpadu untuk semua kategori dashboard pimpinan.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait implementasi unified dashboard export. Implementasi fitur export terpadu untuk semua kategori dashboard pimpinan Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/DashboardPimpinan/Exports/GenericExport.php Modules/DashboardPimpinan/Http/Controllers/DashboardPimpinanController.php Modules/DashboardPimpinan/Http/Requests/ExportDashboardRequest.php Modules/DashboardPimpinan/Jobs/KeragaanExportJob.php Modules/DashboardPimpinan/Jobs/OperasiArmadaExportJob.php Modules/DashboardPimpinan/Jobs/PengawasanSdkpExportJob.php Modules/DashboardPimpinan/Jobs/ProfileOrganisasiExportJob.php Modules/DashboardPimpinan/Jobs/SanksiPnbpExportJob.php Modules/DashboardPimpinan/Services/DashboardExportService.php Modules/DashboardPimpinan/Tests/Feature/ExportDataTest.php docs/report/2026-06-11_feat-unified-dashboard-export.md docs/report/2026-06-11_fix-dashboard-export-validation.md Perubahan Utama: PR #5299: feat: implement unified dashboard export for all categories (+902/-48 baris). Manfaat: Memungkinkan fitur komunikasi real-time berbasis chat di platform Grafisa berfungsi pada lingkungan development lokal, mempercepat proses pengembangan dan pengujian fitur kolaborasi antar pengguna. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5299 |

Menyesuaikan teks label pada kartu informasi di Dashboard Pimpinan

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem menyesuaikan teks label pada kartu informasi di Dashboard Pimpinan sebagai bagian dari pembaruan modul PSDKP Angka. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan menyesuaikan teks label pada kartu informasi di dashboard pimpinan.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan menyesuaikan teks label pada kartu informasi di dashboard pimpinan Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/DashboardPimpinan/Services/OperasiArmadaService.php Modules/DashboardPimpinan/Services/PengawasanSdkpService.php Modules/DashboardPimpinan/Services/SanksiPnbpService.php public/bucket/s3_default/dashboard/operasiPengawasan/rincian_hasil_tangkapan/data.json scripts/DashboardPimpinan/generate_rincian_hasil_tangkapan_json.py Perubahan Utama: PR #5436: fix: hapus label tahun/bulan dari card DashboardPimpinan & perbaiki s… (+48/-70 baris). Manfaat: Memastikan pembagian hak akses pada modul Master Data SDK berjalan sesuai peran pengguna, mencegah akses tidak sah dan memastikan integritas data seeder untuk lingkungan pengujian dan production. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5436 |

Membatasi tampilan grafik dan tabel operasi armada untuk rentang 5 tahun terakhir

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem membatasi tampilan grafik dan tabel operasi armada untuk rentang 5 tahun terakhir sebagai bagian dari pembaruan modul PSDKP Angka. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan membatasi tampilan grafik dan tabel operasi armada untuk rentang 5 tahun terakhir.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan membatasi tampilan grafik dan tabel operasi armada untuk rentang 5 tahun terakhir Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/DashboardPimpinan/Services/OperasiArmadaService.php Perubahan Utama: PR #5438: feat: batasi grafik dan tabel OperasiArmada tampil per 5 tahun terakhir (+6/-3 baris). Manfaat: Membuat visualisasi operasi armada lebih fokus dan relevan dengan membatasi tampilan pada 5 tahun terakhir, mengurangi kepadatan informasi dan memudahkan analisis tren oleh pimpinan. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5438 |

Memulihkan dan menyesuaikan ulang data operasi armada tahun 2026

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem memulihkan dan menyesuaikan ulang data operasi armada tahun 2026 sebagai bagian dari pembaruan modul PSDKP Angka. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan memulihkan dan menyesuaikan ulang data operasi armada tahun 2026.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan memulihkan dan menyesuaikan ulang data operasi armada tahun 2026 Detail Perubahan File yang Diubah: public/bucket/s3_default/dashboard/operasiPengawasan/penertiban_rumpon/data.json public/bucket/s3_default/dashboard/operasiPengawasan/rincian_hasil_tangkapan/data.json public/bucket/s3_default/dashboard/pengawasanKelautan/data.json public/bucket/s3_default/dashboard/pengawasanPerikanan/data.json Perubahan Utama: PR #5446: fix: restore data operasi armada dan sinkronisasi ulang data 2026 tan… (+704/-656 baris). Manfaat: Membuat visualisasi operasi armada lebih fokus dan relevan dengan membatasi tampilan pada 5 tahun terakhir, mengurangi kepadatan informasi dan memudahkan analisis tren oleh pimpinan. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5446 |

Menyelesaikan beberapa kendala tampilan dan data pada Dashboard Pimpinan

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem menyelesaikan beberapa kendala tampilan dan data pada Dashboard Pimpinan sebagai bagian dari pembaruan modul PSDKP Angka. Kegiatan ini berkaitan dengan: Telah diimplementasikan menyelesaikan beberapa kendala tampilan dan data pada dashboard pimpinan.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah diimplementasikan menyelesaikan beberapa kendala tampilan dan data pada dashboard pimpinan Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/DashboardPimpinan/Services/ProfileOrganisasiService.php Modules/DashboardPimpinan/Services/SanksiPnbpService.php scripts/DashboardPimpinan/generate_speedboat_json.py Perubahan Utama: PR #5450: fix(DashboardPimpinan): resolusi 4 isu Cursor Bugbot (speedboat JSON,… (+24/-6 baris). Manfaat: Menyediakan fitur ekspor terpadu untuk semua kategori Dashboard Pimpinan dalam satu antarmuka, memudahkan pimpinan mendapatkan laporan lintas bidang tanpa harus mengakses setiap modul secara terpisah. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5450 |

Modul Master Data / OSS / KKPRL

Pada kegiatan ini Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem memperbaharui webservice Master Data, sebagai berikut:

Memperbaiki penanganan data dummy sinkronisasi KKPRL

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem memperbaiki penanganan data dummy sinkronisasi KKPRL sebagai bagian dari pembaruan modul Master Data. Kegiatan ini berkaitan dengan: Implementasi perbaikan data dummy berdasarkan subjek hukum pada proses sinkronisasi KKPRL.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait memperbaiki penanganan data dummy sinkronisasi kkprl. Implementasi perbaikan data dummy berdasarkan subjek hukum pada proses sinkronisasi KKPRL Detail Perubahan File yang Diubah: .agents/instructions/rules/reporting.md .agents/skills/ai_assistant/SKILL.md Modules/Userman/Jobs/Sync/KKPRL/SyncKKPRLPerizinanJob.php docs/report/2026-06-11_fix-penanganan-data-dummy-kkprl-subjek-hukum.md Perubahan Utama: PR #5295: Fix: Penanganan Data Dummy pada Sinkronisasi KKPRL berdasarkan Subjek Hukum (+146/-1 baris). Manfaat: Mencegah data dummy subjek hukum mengganggu proses sinkronisasi perizinan KKPRL, memastikan hanya data valid yang diproses sehingga integritas data pengawasan perairan laut terjaga. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5295 |

Memperbaiki timeout dan deteksi file sinkronisasi OSS

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem memperbaiki timeout dan deteksi file sinkronisasi OSS sebagai bagian dari pembaruan modul Master Data. Kegiatan ini berkaitan dengan: Implementasi perbaikan fail-fast timeout, deteksi file, PDF stripping, dan penanganan long whitespace pada sinkronisasi OSS/KKPRL.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait memperbaiki timeout dan deteksi file sinkronisasi oss. Implementasi perbaikan fail-fast timeout, deteksi file, PDF stripping, dan penanganan long whitespace pada sinkronisasi OSS/KKPRL Detail Perubahan File yang Diubah: Modules/Gateway/Services/OSS/OSSService.php docs/report/2026-06-11_fix-timeout-dan-deteksi-pdf-sinkron-oss.md tests/Unit/OSSServiceTest.php Perubahan Utama: PR #5301: Fix: Perbaikan Timeout dan Deteksi File Sinkronisasi OSS (#5180) (+178/-4 baris). PR #5303: Fix: Perbaikan Fail-Fast Timeout dan PDF Stripping pada OSS (#5180) (+16/-7 baris). PR #5304: Fix: Penanganan Spasi Panjang (Long Whitespace) pada Deteksi PDF OSS (#5180) (+25/-7 baris). Manfaat: Meningkatkan ketahanan proses sinkronisasi data OSS dengan mekanisme fail-fast dan deteksi file PDF yang lebih akurat, sehingga data perizinan usaha tersinkronisasi secara andal. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5301 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5303 https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/pull/5304 |

Penyelesaian issue filter KKPRL berdasarkan unit kerja

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem penyelesaian issue filter KKPRL berdasarkan unit kerja sebagai bagian dari pembaruan modul Master Data. Kegiatan ini berkaitan dengan: Penyelesaian issue filter list KKPRL dalam detail berdasarkan unit kerja.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait penyelesaian issue filter kkprl berdasarkan unit kerja. Penyelesaian issue filter list KKPRL dalam detail berdasarkan unit kerja Detail Perubahan Perubahan Utama: Pengujian dan verifikasi fungsionalitas sistem Asta Data PSDKP Cilacap sesuai skenario UAT yang telah ditetapkan oleh tim pengguna lapangan. Manfaat: Memungkinkan petugas melihat daftar KKPRL yang relevan dengan unit kerja mereka secara spesifik, meningkatkan efisiensi pengawasan perizinan berbasis lokasi dan kewenangan unit kerja. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/issues/5276 |

UAT Kewilayahan Spasial & Audit Sinkronisasi OSS

Pada sub-kegiatan ini, Tenaga Teknis Implementasi Logika Sistem melakukan uAT Kewilayahan Spasial & Audit Sinkronisasi OSS sebagai bagian dari pembaruan modul Master Data. Kegiatan ini berkaitan dengan: Verifikasi topology GeoJSON (Point, Polygon, Line), resolusi kendala payload. Perbaikan NIB Duplicate dengan perintah artisan cleanup-duplicate-nib.

| Deskripsi Pekerjaan | Telah dilakukan implementasi terkait uat kewilayahan spasial & audit sinkronisasi oss. Verifikasi topology GeoJSON (Point, Polygon, Line), resolusi kendala payload. Perbaikan NIB Duplicate dengan perintah artisan cleanup-duplicate-nib Detail Perubahan Perubahan Utama: Pengujian dan verifikasi fungsionalitas sistem Asta Data PSDKP Cilacap sesuai skenario UAT yang telah ditetapkan oleh tim pengguna lapangan. Manfaat: Mencegah data dummy subjek hukum mengganggu proses sinkronisasi perizinan KKPRL, memastikan hanya data valid yang diproses sehingga integritas data pengawasan perairan laut terjaga. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip/issues/5276 |

Kegiatan Tambahan

Rapat Pengusulan e-SLO menjadi BMN

| Deskripsi Pekerjaan | 6 Mei 2026, Ruang Rapat Waskan Corner GMB IV lantai 9. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | - |

Rapat Pembahasan KPDA Tahun 2026

| Deskripsi Pekerjaan | 11 Mei 2026. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | - |

Rapat Pembahasan Inovasi E-Book

| Deskripsi Pekerjaan | 11 Mei 2026. |
| --- | --- |
| Dokumentasi | - |

Manajemen Kode Sumber

Sinkronisasi Kode Sumber pada Repositori Github Juni 2026

Pada bulan Juni 2026 dilakukan 0 pull request (author: lutfiihsan) di https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip

[Screenshot GitHub terlampir]

Sinkronisasi Kode Sumber pada Server Development Juni 2026

Sinkronisasi kode sumber API ke server development setelah perubahan di-merge.

[Screenshot server terlampir]

BAB III

PENUTUP

  - Kesimpulan

Dalam laporan bulanan ini, saya ingin menyampaikan kemajuan yang telah dicapai dalam implementasi logika sistem di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Selama periode ini, saya telah berhasil melakukan perubahan dan penambahan fitur yang signifikan, yang telah meningkatkan fungsionalitas dan penggunaan platform.

Bersama ini kami sampaikan beberapa hal, adalah sebagai berikut :

- Modul Tanya Data

- Modul Sadar Gakum

- Modul Pengawasan Perizinan Berusaha

- Modul Laporan Kegiatan Usaha

- Modul Anev Importasi

- Modul Agenda Pimpinan

- Modul Master Data

- Modul Pengawasan Perizinan Berusaha SDK

- Modul SiSarwas

- Modul PSDKP Dalam Angka

Dengan laporan pekerjaan bulanan ini, harapannya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dapat memahami dengan baik kemajuan yang telah dicapai. Saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dan fungsionalitas sistem backend sesuai dengan kebutuhan dan harapan yang telah ditetapkan.

  - Saran

Dalam laporan pekerjaan bulanan ini, saya ingin memberikan beberapa rekomendasi yang dapat mendukung pengembangan lebih lanjut logika sistem backend di Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

- Peningkatan Keamanan Sistem: Menjaga keamanan sistem menjadi prioritas utama. Saya menyarankan untuk secara rutin meninjau dan mengevaluasi langkah-langkah keamanan yang ada, termasuk enkripsi data, validasi input, dan perlindungan terhadap serangan dari luar. Dengan meningkatkan keamanan platform, kita dapat melindungi data sensitif yang terlibat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

- Pengalaman Pengguna yang Baik: Fokus pada pengalaman pengguna (user experience) platform. Pastikan antarmuka pengguna intuitif, responsif, dan mudah digunakan. Sediakan dokumentasi yang jelas dan panduan pengguna yang komprehensif untuk membantu pengguna memanfaatkan fitur-fitur platform dengan optimal. Dengan memberikan pengalaman pengguna yang baik, kita dapat meningkatkan kepuasan pengguna dan efektivitas penggunaan platform.

- Implementasikan Sistem Pemantauan dan Pelaporan: Terapkan sistem pemantauan dan pelaporan yang efektif. Dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemantauan secara real-time dan pelaporan yang akurat sangat penting. Integrasikan fitur-fitur yang memungkinkan pemantauan langsung terhadap operasi, pemrosesan data secara cepat, dan pelaporan otomatis. Dengan sistem pemantauan dan pelaporan yang baik, kita dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

- Evaluasi dan Respons terhadap Feedback Pengguna: Penting untuk melakukan evaluasi terhadap masukan dan saran dari pengguna platform. Buka ruang untuk menerima feedback pengguna dan adakan sesi komunikasi dan diskusi rutin. Dengan mendengarkan pengguna, kita dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul dan mendapatkan wawasan berharga untuk meningkatkan fitur dan fungsionalitas platform.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, kiranya dapat menjadi solusi yang lebih efisien, aman, dan memenuhi kebutuhan dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 – Weekly Report Juni 2026

| Weekly Cat | Date Range | Date | Activity | Output | User | Related Doc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 |  | 1-5 | Memperbaharui permission dan seeder master data SDK |  |  | Implementasi update seeder AkunTableSeeder, perbaikan filter role dan permission by user pada modul Master Data/SDK |
|  |  |  | Memperbaharui migration portal dokumen category |  |  | Implementasi pengecekan flag_type exists sebelum drop column pada migration portal dokumen |
|  |  |  | Memperbaharui notifikasi email operator pusat pemantauan SDK |  |  | Implementasi perbaikan agar operator pusat menerima email notifikasi pemantauan SDK |
|  |  |  | Memperbaharui webservice inspeksi dan export master data |  |  | Implementasi perbaikan InspeksiService dan PemantauanService pada fitur inspeksi dan export master data |
|  |  |  | Memperbaharui transformer PemantauanDetailResource SDK |  |  | Implementasi penanggung_jawab dan operator sebagai empty array (bukan null), update resource pemantauan detail SDK |
| W2 |  | 8-12 | Memperbaharui pesan error upload PDF corrupt pada inspeksi lapangan |  |  | Implementasi pesan error spesifik saat upload PDF corrupt pada dokumentasi inspeksi lapangan |
|  |  |  | UAT Asta Data PSDKP Cilacap |  |  | Penyelesaian issue UAT Asta Data PSDKP Cilacap |
|  |  |  | Backport hotfix production ke master (WasRisk/BAP) |  |  | Implementasi backport hotfix TypeError urutan, lock timeout, dan perbaikan BAP dari production ke master |
|  |  |  | Perbaikan validasi Tab 3 BAP dan predikat kepatuhan teknis |  |  | Implementasi perbaikan bug validasi Tab 3 BAP, parent rollup kepatuhan teknis, dan backport hotfix kepatuhan teknis |
|  |  |  | Memperbaiki penanganan data dummy sinkronisasi KKPRL |  |  | Implementasi perbaikan data dummy berdasarkan subjek hukum pada proses sinkronisasi KKPRL |
|  |  |  | Memperbaiki indikator laporan berkala dan log inspeksi SDK |  |  | Implementasi penyesuaian indikator rentang tahun laporan berkala, penonaktifan data dummy, dan penyembunyian log inspeks |
|  |  |  | Implementasi unified dashboard export |  |  | Implementasi fitur export terpadu untuk semua kategori dashboard pimpinan |
|  |  |  | Memperbaiki sorting objek pengawasan dan alias Vuetify |  |  | Implementasi perbaikan sorting kolom provinsi/kabupaten pada objek pengawasan dan alias sorting .name dari UI Vuetify |
|  |  |  | Memperbaiki timeout dan deteksi file sinkronisasi OSS |  |  | Implementasi perbaikan fail-fast timeout, deteksi file, PDF stripping, dan penanganan long whitespace pada sinkronisasi |
|  |  |  | Penyelesaian issue filter KKPRL berdasarkan unit kerja |  |  | Penyelesaian issue filter list KKPRL dalam detail berdasarkan unit kerja |
| W3 |  | 15-19 | Release update production from stage |  |  | Implementasi rilis pembaruan branch production dari stage |
|  |  |  | Hotfix server error 500 simpan kepatuhan teknis |  |  | Implementasi hotfix resolusi error 500 dan import class Auth pada modul kepatuhan teknis |
|  |  |  | Menyusun dokumentasi laporan perbaikan bug kepatuhan teknis |  |  | Penyusunan dokumentasi laporan perbaikan bug kepatuhan teknis |
|  |  |  | Memperbaiki akses data lintas unit untuk pengawas perikanan |  |  | Telah diimplementasikan memperbaiki akses data lintas unit untuk pengawas perikanan |
|  |  |  | Meningkatkan keamanan sistem, memperbaiki peta situs, dan menyesuaikan halaman admin |  |  | Telah diimplementasikan meningkatkan keamanan sistem, memperbaiki peta situs, dan menyesuaikan halaman admin |
|  |  |  | Memperbarui dokumentasi pemeriksaan keamanan server |  |  | Telah diimplementasikan memperbarui dokumentasi pemeriksaan keamanan server |
|  |  |  | Menyiapkan alat bantu untuk pemeriksaan rutin server |  |  | Telah diimplementasikan menyiapkan alat bantu untuk pemeriksaan rutin server |
|  |  |  | Membuat sistem menampilkan data periode terbaru secara otomatis |  |  | Telah diimplementasikan membuat sistem menampilkan data periode terbaru secara otomatis |
|  |  |  | Penyesuaian fitur unduh data (export) pada modul PSDKP Angka |  |  | Telah diimplementasikan penyesuaian fitur unduh data (export) pada modul psdkp angka |
|  |  |  | Memperbaiki kendala teknis pada proses unduh data (export) |  |  | Telah diimplementasikan memperbaiki kendala teknis pada proses unduh data (export) |
|  |  |  | Penyesuaian fitur POA pada modul PSDKP Angka |  |  | Telah diimplementasikan penyesuaian fitur poa pada modul psdkp angka |
|  |  |  | Menyesuaikan teks label pada kartu informasi di Dashboard Pimpinan |  |  | Telah diimplementasikan menyesuaikan teks label pada kartu informasi di dashboard pimpinan |
|  |  |  | Membuat tabel pemeriksaan agar rentang tahunnya otomatis tanpa batasan statis |  |  | Telah diimplementasikan membuat tabel pemeriksaan agar rentang tahunnya otomatis tanpa batasan statis |
|  |  |  | Membatasi tampilan grafik dan tabel operasi armada untuk rentang 5 tahun terakhir |  |  | Telah diimplementasikan membatasi tampilan grafik dan tabel operasi armada untuk rentang 5 tahun terakhir |
|  |  |  | Membuat tampilan rentang grafik menyesuaikan dengan tahun yang dipilih |  |  | Telah diimplementasikan membuat tampilan rentang grafik menyesuaikan dengan tahun yang dipilih |
|  |  |  | Membatasi rentang data riwayat dan perbandingan untuk 5 tahun terakhir secara otomatis |  |  | Telah diimplementasikan membatasi rentang data riwayat dan perbandingan untuk 5 tahun terakhir secara otomatis |
|  |  |  | Membersihkan teks label yang tidak diperlukan pada layanan pengawasan |  |  | Telah diimplementasikan membersihkan teks label yang tidak diperlukan pada layanan pengawasan |
|  |  |  | Menyesuaikan penamaan file unduhan agar sesuai dengan jenis datanya |  |  | Telah diimplementasikan menyesuaikan penamaan file unduhan agar sesuai dengan jenis datanya |
|  |  |  | Memperbarui data pada modul PSDKP Angka |  |  | Telah diimplementasikan memperbarui data pada modul psdkp angka |
|  |  |  | Memperbaiki validitas data asal pada modul PSDKP Angka |  |  | Telah diimplementasikan memperbaiki validitas data asal pada modul psdkp angka |
|  |  |  | Memulihkan dan menyesuaikan ulang data operasi armada tahun 2026 |  |  | Telah diimplementasikan memulihkan dan menyesuaikan ulang data operasi armada tahun 2026 |
|  |  |  | Penyesuaian fitur modul PSDKP Angka |  |  | Telah diimplementasikan penyesuaian fitur modul psdkp angka |
|  |  |  | Mengintegrasikan data dashboard speedboat ke dalam format sistem |  |  | Telah diimplementasikan mengintegrasikan data dashboard speedboat ke dalam format sistem |
|  |  |  | Menyiapkan data awal untuk dashboard speedboat |  |  | Telah diimplementasikan menyiapkan data awal untuk dashboard speedboat |
|  |  |  | Menyelesaikan beberapa kendala tampilan dan data pada Dashboard Pimpinan |  |  | Telah diimplementasikan menyelesaikan beberapa kendala tampilan dan data pada dashboard pimpinan |
|  |  |  | Mengonfigurasi fitur obrolan (chat) backend dan mengatasi kendala jaringan |  |  | Telah diimplementasikan mengonfigurasi fitur obrolan (chat) backend dan mengatasi kendala jaringan |
|  |  |  | Mengonfigurasi fitur obrolan (chat) frontend dan mengatasi kendala jaringan |  |  | Telah diimplementasikan mengonfigurasi fitur obrolan (chat) frontend dan mengatasi kendala jaringan |
|  |  |  | Penyesuaian grafik utama pada modul PSDKP Angka |  |  | Telah diimplementasikan penyesuaian grafik utama pada modul psdkp angka |
|  |  |  | Penyesuaian fitur pada modul PSDKP Angka |  |  | Telah diimplementasikan penyesuaian fitur pada modul psdkp angka |
|  |  |  | Memperbaiki pengamanan akses publik pada sistem |  |  | Telah diimplementasikan memperbaiki pengamanan akses publik pada sistem |
| W4 |  | 22-26 | Pengembangan Wedding Invitation Layout |  |  | Finalisasi tata letak, rotasi teks "Love Story", dan perataan koordinat elemen lokasi (Location Pin) pada frontend porta |
|  |  |  | Migrasi fitur cabang sdn-kacangan ke main |  |  | Pengaturan environment vars, reset data dummy presensi/cuti, pembaruan akses login admin, dan manajemen sinkronisasi cab |
|  |  |  | Pengembangan sistem otomasi VPS Storage Backup |  |  | Implementasi skrip Python vps-backup-gdrive.py untuk audit penyimpan, pencadangan ke Google Drive (OAuth), dan pembersih |
| W5 |  | 29-30 | UAT Kewilayahan Spasial & Audit Sinkronisasi OSS |  |  | Verifikasi topology GeoJSON (Point, Polygon, Line), resolusi kendala payload. Perbaikan NIB Duplicate dengan perintah ar |
|  |  |  | Optimasi performa eksport SKP & Spatial Mapping |  |  | Implementasi export chunking (500 data) untuk memecahkan error 500 saat generasi excel dan validasi sinkronisasi koordin |
|  |  |  | Resolusi Error Git & Integrasi Layanan Backend |  |  | Perbaikan URL profil, sinkronisasi repositori lintas platform, resolusi TypeError payment service fallback konfigurasi |

Lampiran 2 – Kode Sumber & PR List

Bahasa Pemrograman	: PHP v8.2

Framework			: Laravel 11

Repositori			: https://github.com/setditjen-psdkp/api-sip

Daftar Pull Request Bulan Juni 2026 (Author: lutfiihsan) — Total: 0 PR

| No | PR # | Judul | Status |
| --- | --- | --- | --- |

[Screenshot GitHub PR terlampir]